## Slide 1: 분석계 데이터 거버넌스 수립 (조직 관리 및 운영 관점)
2023. 06. 02
IT 기획팀 · Entrue 컨설팅
프로젝트 종료 보고
목차
운영 업무 적정성 분석
개선과제 도출
향후 수행 방안
[별첨] 과제 우선순위 평가 기준
[별첨] 과제 개념서
[별첨] 현황분석: 데이터 거버넌스 성숙도

## Slide 2: 1.1 운영 업무 적정성 분석 Framework
분석계 운영 업무에 대한 적정성을 분석하기 위한 Framework을 하기와 같이 정의하였으며, 가장 높은 업무 효율성이 발생하는 영역을 KE의 운영 업무 지향점으로 설정하였습니다.
*수요 대비, 실질 업무 수행 Man Power : 필요에 비해 어느 정도의 인원이 해당 업무를 실질적으로 수행하고 있는지. Formula: 업무수행 필요 m/d / 실제 수행 중 m/d
업무 중요/난이도는 낮으나, 필요 대비 투입인력이 많음  낮은 효율성
업무 중요/난이도도 높고, 필요 대비 투입인력 또한 충분함  적당한 효율성
업무 중요/난이도도 낮고, 필요 대비 투입 인력 또한 적음  적당한 효율성
업무 중요/난이도가 높으나, 필요 대비 투입 인력이 적음  가장 높은 효율성
 ④ 업무를 지향점으로, ①-③ 업무 진행에 대한 f/up 및 관리 필요  ①-③ 업무에 대한 잔여 Man Power를 활용하여, ④ 업무 지원 여력 확보 필요
업무 중요/난이도가 매우 낮거나, 필요 대비 투입 인력이 매우 높음  매우 낮은 효율성
업무 중요/난이도가 매우 높거나, 필요 대비 투입 인력도 매우 높음  낮은 효율성
업무 중요/난이도가 매우 낮거나, 필요 대비 투입 인력도 매우 적음  낮은 효율성
업무/중요 난이도가 매우 낮거나, 필요 대비 투입 인력 또한 매우 적음  업무 capa 부족으로, 이슈 발생 및 확대 가능성 높음
 ⑤-⑧는 일반적 범위를 벗어난 업무로, 효율성 및 이슈 대응 측면에서 관리 필요  1차적으로 Inner Square의 지향점인 ④로 배정될 수 있도록 관리 필요
1
2
3
4
5
6
7
8
*업무 중요도&난이도: (중요도(5점척도)*0.5+ Biz및기술적 난이도(5점척도)*0.5) / 2
높음
Outer Square Zone
수요 대비, 실질 업무 수행 Man Power *
업무 중요도 & 난이도 *
낮음
충분
부족
중요/난이도: ▼▼
필요 대비 투입 인력: ▲▲
중요/난이도: ▲▲
필요 대비 투입 인력: ▲▲
중요/난이도: ▼▼
필요 대비 투입 인력: ▼▼
중요/난이도: ▲▲
필요 대비 투입 인력: ▼▼
5
6
7
8
Inner Square Zone
중요/난이도: ▲
필요 대비 투입 인력: ▲
중요/난이도: ▼
필요 대비 투입 인력: ▲
중요/난이도: ▲
필요 대비 투입 인력: ▼
중요/난이도: ▼
필요 대비 투입 인력: ▼
지향점
2
1
4
3
이슈 발생 위험 구간
업무 분석 Framework
영역 별 정의
Outer Square Zone
Inner Square Zone
1. 운영 업무 적정성 분석

## Slide 3: 1.2 Framework 기반 분석계 운영 업무 적정성 분석
Framework을 통해 현재 분석계 운영 업무에 대한 적정성을 분석 하였으며, 추후에도 해당 Framework 기반으로 구체화하여 업무 별 적정성에 대한 주기적인 검증을 통한 운영 업무의 지속적인 효율성 제고가 필요합니다.
시사점
효율적인 운영을 위해 정량화된 업무 기준, 데이터 수집과 그에 따른 업무 효율성 /Capacity 관리 및 확보 필요
관리 체계(전담 P/L을 통한) 수립을 통해, 업무에 대한 이해를 기반으로 한 주기적/지속적인 업무 모니터링과 이슈에 대한 센싱이 필요
관리 체계 수립 및 커뮤니케이션 채널(KE ↔ LG CNS, LG CNS ↔협력사) 확립을 통해, 이슈 발생시 신속한 공유와 대책에 대한 논의 원활화 필요
이슈 발생 시를 대비하여, 경험에 의존하여 처리 하던 업무, Asset화(업무 프로세스 명문화) 하여 관리 필요
 이를 통해, Outer Square Zone 영역 업무를 Inner Square Zone(특히, 지향점인 ④ 영역) 으로 배치하는 것을 목표로 하여야 함
DMS 아키텍처 전환 건: 필요성이 지속 제기 되었으나, 운영 업무에 대한 관리체계가 미비 하여, 해당 개발이 적시에 실행되지 못하였고, 해당 이슈가 확대 된 후 인지 하여. 해당 업무 건에 대한 대응 및 타 운영 업무 진행에 Risk 발생
DMT Reboot 건 : 운영계 업무에 대한 신규 개발 및 지속적인 운영 지원이 필요하여, 현재, 정량적 업무 효율성 관리 방안 및 운영 업무 체계가 미비한 상황에서 전반적 운영 업무 Capacity 관리에 대한 Risk 발생
클라우드 전환 잔여 업무 건 : 관리자의 체계적인 업무 처리 계획 下 효율적으로 업무 대응이 되고 있지 않음. 잔여 업무 처리 방안/ 투입인력/ 기간 등
이슈 발생 및 확대
(예정)클라우드 전환 잔여 업무
B
DMT Reboot
수요 대비, 실질 업무 수행 Man Power *
업무 중요도 & 난이도 *
낮음
높음
충분
부족
자체 해결 가능 업무
A
DMS 개발(아키텍처 전환)
업무 분석
현황 및 이슈
B
이슈 발생 및 확대 사례
Inner Square Zone
Outer Square Zone
※ 현재, 정량적 평가를 진행할 수 있는 데이터가 부재하여, 4/21-5/4까지 3주 간의 여객/고객 BI 부문 주간 보고 기반, 정성적 데이터 기반으로 우선 분석 수행
1. 운영 업무 적정성 분석
업무의 volume이 정량화 되지 않음  업무 효율성 관리의 기준 및 근거 마련에 한계 발생  일정한 수준의 업무 대응 Quality 유지에 한계 발생
관리 체계 미비하며 주기적 업무 모니터링 및 이슈에 대한 센싱이 어려움  적절한 시점에 대응이 되지 않아 이슈로 확대되고 있음
운영 업무에 대한 프로세스 및 업무 체계가 미비하며, 개인의 역량과 경험에 의존하여 업무를 처리하고 있음  이슈 및 비정기적 업무에 대한 효율적 대응이 어려움
A
B
B

## Slide 4: 2. 개선과제 도출
현황 파악 인터뷰와 업무 적정성 분석을 기반으로 도출한 개선 방향성을 통해, 총 35개의 개선과제를 도출하였습니다.
Control Tower 조직 체계 수립
정책 및 프로세스 정립
분석계 운영 전반 R&R 수립
확산, 변경관리 및 고도화 체계 마련
(LG CNS) 운영 업무 관리 R&R/체계 정비
(협력사) 운영 업무 수행 체계 정립
확산, 변경관리 및 고도화 체계 마련
생산성
업무 처리 Capability (L/T)
업무체계
전문성
조직 구성
업무 프로세스
Tech 전문성
Biz 전문성
관리체계 (Quality Management)
정책 관리 체계
커뮤니케이션 체계
운영 업무 관리 체계
: 업무 적정성 분석 수행 영역
조직
정책
프로세스
Data Control Tower
조직 R&R
품질 정책
보안 정책
변경 관리
데이터 처리 관리
(Lifecycle)
권한 관리 정책
정책 관리/모니터링 프로세스
업무 프로세스 (데이터 처리 관리 -Lifecycle)
개선과제 List 도출 과정
현황 분석 Coverage
개선 방향성
개선 과제
데이터 거버넌스 과제: 15개
데이터 거버넌스
운영 업무
운영 업무 과제: 20개
구분 | No. | 과제명
조직 | 1 | Control Tower R&R 정립
 | 2 | 분석계 內 업무 지원
 | 3 | 분석계 內 팀 별 R&R 수립
 | 4 | 데이터관련 의사결정(예. 지원/승인 등) 조직/협의체 운영 방안 정립
정책 및 프로세스 | 5 | 분석계 데이터 거버넌스 가이드라인 수립
 | 6 | 데이터라이프사이클에 기반한 데이터 관리정책 및 프로세스 수립
 | 7 | 데이터 보안 관리 및 모니터링 정책 및 프로세스 정비 및 수립
 | 8 | 개인정보 보호 정책 및 프로세스 정비
 | 9 | 데이터 품질 관리 및 모니터링 범위 및 기준 수립
 | 10 | 데이터 품질 관리 프로세스 및 R&R 수립
 | 11 | 데이터 사용현황 및 보유 현황 추적 방안 마련
 | 12 | 분석계 向 권한 관리 정책 및 프로세스 수립
 | 13 | 솔루션 사용 및 관리현황 파악 방안 마련
변화관리 및 확산 | 14 | 데이터 변경관리 및 현행화 방안 마련
 | 15 | 확산 채널 및 관리 방안 마련
데이터 거버넌스 | 16 | 분석계 정책 및 프로세스 수립 및 정비
 | 17 | 분석계 R&R 구체화 및 KPI 정립
운영 업무 체계 | 18 | 분석계 전담 P/L 투입 및 운영 업무 관리 R&R 수립
 | 19 | 분석계 협력사 R&R 정비 및 주업무 체계 확산
 | 20 | 운영 업무 배치 최적화
 | 21 | 분석계 보고 체계 개선 및 간편화
관리 체계 | 22 | 분석계 운영 업무 모니터링 체계 고도화
 | 23 | 분석계 업무 기반 KPI 정의 및 정량적 평가 체계 정립
 | 24 | 분석계 정책/프로세스 문서화 체계 정립
지원 체계 | 25 | 기술 지원 정책 가이드라인 (재)정립 및 확산/변경관리 개선
 | 26 | 업무 프로세스 명문화
 | 27 | 운영 업무 역량 강화 체계 수립
 | 28 | KE 분석계 커뮤니케이션 정책/프로세스 정비 및 확산
 | 29 | 분석계 커뮤니케이션 채널 관리 방안 수립
생산성 관리 | 30 | 긴급 처리(SR) 요건 처리 체계 개선
생산성 관리 | 31 | 시스템 내 요청건(SR) 업무 카테고리 세분화
 | 32 | 시스템 내 요청건(SR) 처리 자동화 영역 개발
 | 33 | 권한 정책 및 (요청/승인)프로세스 정비 및 확산
 | 34 | 데이터 및 Resource 사용/접근 권한에 대한 R&R 정비
 | 35 | 분석계 데이터 조회/열람 체계 및 시스템 구축
2. 개선과제 도출
Notes: [별첨] 개선과제 리스트로 이어지는 링크달기

## Slide 5: 2.1 개선과제 List ① 데이터 거버넌스 (1/2)
구분 | 대과제 | No. | 개선 과제 | 주관 조직 |  |  | 과제 상세
 |  |  |  | KE | CNS | 협력사 | 
조직 | Control Tower 조직 체계 수립 | 1 | Control Tower R&R 정립 | 주 |  |  | ① Control Tower 조직 지향점 및 방향성 정의 데이터 전략, 분석계 내 KPI 수립 등 ② Control Tower R&R 정립
 |  | 2 | 분석계 內 업무 지원 | 주 |  |  | ① 분석계 팀에 대한 지원 업무 범위 및 역할 정의 ② 분석계 R&R, Counterpart / Contact Point에 대한 전사 확산 및 지원 방안 마련
 | 조직 운영 측면 전반의 R&R 수립 | 3 | 분석계 內 팀 별 R&R 수립 | 주 |  |  | ① 데이터 Lifecycle 관점의 유관 조직 Define ② 조직 별 역할 및 책임 정의
 | /// | 4 | 데이터 관련 의사결정(예. 지원/승인 등) 조직 운영 방안 정립 | 주 |  |  | ① DCoE 전담/주관 조직 정의, 참여조직 정의 ② DCoE 역할 정의
정책 및 프로세스 | 거버넌스 가이드라인 | 5 | 분석계 데이터 거버넌스 가이드라인 수립 | 주 |  |  | ① 거버넌스 목적 및 역할 정의 ② 분석계 데이터 범위 정의 ③ 거버넌스 內 주요 용어 정의 ④ 거버넌스 운영 조직 역할 및 관리 프로세스 수립
 | 데이터 라이프사이클 기반 관리 체계 수립 (수집>저장>분석>활>폐기) | 6 | 데이터 라이프사이클에 기반한 데이터 관리정책 및 프로세스 수립 | 주 |  |  | ① 데이터 라이프사이클(수집>저장>분석>활용>폐기) 별 정책 수립 및 명문화 ② 데이터 라이프사이클에 따른 관리 프로세스 수립 및 명문화 ③ 데이터 라이프사이클 별 관리 조직 및 역할 정의
 | 데이터 보안 체계 수립 | 7 | 데이터 보안 관리 및 모니터링 정책 및 프로세스 수립 | 주 |  |  | ① KE내 관련 규정 및 보안정책 확인 ② 필요 항목에 따른 적용 가이드라인 수립 ③ 약관에 따른 개인정보 폐기 모니터링 정책 및 프로세스 수립
 | /// | 8 | 개인정보 보호 정책 및 프로세스 정비 | 주 |  |  | 
거버넌스 Framework 기반의 인터뷰를 통해, 조직/정책/프로세스 관점에서 총 15개의 KE 분석계 데이터 거버넌스 과제를 도출 했습니다.
분석계 데이터 거버넌스 과제 List
데이터 및 인프라 영역 제외
2. 개선과제 도출
Notes: 개선과제 옆에 [별첨]으로 링크 달기

## Slide 6: 2.1 개선과제 List ① 데이터 거버넌스 (2/2)
거버넌스 Framework 기반의 인터뷰를 통해, 조직/정책/프로세스 관점에서 총 15개의 KE 분석계 데이터 거버넌스 과제를 도출 했습니다.
분석계 데이터 거버넌스 과제 List
데이터 및 인프라 영역 제외
구분 | 대과제 | No. | 개선 과제 | 주관 조직 |  |  | 과제 상세
 |  |  |  | KE | CNS | 협력사 | 
정책 및 프로세스 | 품질 관리 체계 수립 | 9 | 데이터 품질 관리 및 모니터링 범위 및 기준 수립 | 주 |  |  | ① 품질관리 범위 및 지표 정의 ② 품질 지표 산출식 도출 ③ 품질 결과치 모니터링 대시보드 구성
 | /// | 10 | 데이터 품질 관리 프로세스 및 R&R 수립 | 주 |  |  | ① 품질 관리(지표 관리/추가/수정/모니터링) 프로세스 수립 ② 품질 관리 R&R 정의
 | 데이터 / Resource / 권한 정책 및 프로세스 수립 | 11 | 데이터 사용현황 및 보유 현황 추적 방안 마련 | 주 |  |  | ① 분석계 각 팀 별 권한/담당 보유 데이터 파악 ② 가시성 확보를 위한 데이터 대시보드(팀 별 데이터 사용 현황 포함) 정의 및 구성
 | /// | 12 | 분석계 內 권한 관리 정책 및 프로세스 수립 | 주 |  |  | ① KE 분석계 內 데이터 접근권한 정책 및 프로세스 재정의 ② KE 데이터 연계 및 협업 프로세스 정의 및 수립
 | /// | 13 | 솔루션 사용 및 관리현황 파악 방안 마련 | 주 |  |  | ① 분석계 솔루션 사용 및 추적 방안 도출 ② 분석계 솔루션 관리 정책 및 프로세스 정의
변화 관리 및 확산 | 데이터 변화관리 및 확산 체계 수립 | 14 | 데이터 변경관리 및 현행화 방안 마련 | 주 |  |  | ① 데이터 변경관리 정책 및 프로세스 정의/명문화 ② 정책 및 프로세스에 따른 유관조직 R&R 정의
 | /// | 15 | 확산 채널 및 관리 방안 마련 | 주 |  |  | ① 분석계 정책/프로세스/R&R에 대한 확산 방안 및 채널 마련 예. 기존 Confluence/데이터 카탈로그 방문 및 실사용 증가를 위한 교육 정책/챗봇 도입/신규 데이터 블로그 개설 등
2. 개선과제 도출

## Slide 7: 2.2 개선과제 List ② 운영 업무 (1/2)
현황 파악 인터뷰와 업무 적정성평가를 기반으로, KE / LG CNS / 협력사가 수행 할 총 20개의 분석계 운영 업무 과제를 도출 했습니다.
분석계 운영 업무 과제 List
구분 | 대과제 | No. | 개선 과제 | 주관 조직 |  |  | 과제 상세
 |  |  |  | KE | CNS | 협력사 | 
데이터 거버넌스 | 분석계 데이터 거버넌스 수립 | 16 | 분석계 정책/ 프로세스 수립 및 정비 | 주 |  |  | ① KE 분석계 데이터 정책 수립 및 프로세스 정의 ② 거버넌스 가이드라인 수립
 |  | 17 | 분석계 R&R 구체화 및 KPI 정립 | 주 |  |  | ① KE 분석계 R&R 구체화 ② KE/LG CNS/협력사 간의 R&R 정립
운영 업무 체계 | 분석계 운영업무 R&R/체계 정비 | 18 | 분석계 전담 P/L 투입 및 운영 업무 관리 R&R 수립 | 주 | 주 | 부 | ① KE 분석계 운영 업무 목표 및 지향점 수립 ② 분석계 P/L R&R 정의 ③ 운영 업무 상세 파악 및 최적화 방안 마련
 | /// | 19 | 분석계 협력사 R&R 정비 및 주업무 체계 확산 |  | 주 | 부 | ① R&R 기반의 협력사 업무 적정성 관리 및 현행화
 | 운영 업무 체계 정비 | 20 | 운영 업무 배치 최적화 |  | 주 | 부 | ① 업무 기반, 적정성 및 효율성 검증 기준 수립 ② 업무 적정성/효율성 기반의 운영 업무 배치 및 수행 방안 수립 ③ 업무 효율성 고도화 방안 도출 (업무 적정성 분석 Framework 기반)
 |  | 21 | 분석계 보고 체계 개선 및 간편화 |  | 주 | 부 | ① 보고 조직/R&R 정비 및 명확화 ② 주간보고 간편화 및 자산화 방안 수립
관리 체계 | 운영 업무 관리 체계 정비 | 22 | 분석계 운영 업무 모니터링 체계 고도화 | 부 | 주 | 부 | ① 분석계 전담 P/L 투입을 통한, 업무 이해 기반의 운영 업무 현황 파악 ② 운영 업무 현황 및 내역 정량화 ③ 업무 적정성 분석 Framework 기반의 운영 업무 효율성 관리 방안 도출 ④ 업무 효율성 기반, 주기적 운영 업무 모니터링 프로세스 정의
 | /// | 23 | 분석계 업무 기반 KPI 정의 및 정량적 평가 체계 정립 | 부 | 주 |  | ① 평가 지표 및 KPI 수립 ② 평가 기준 도출 ③ 평가 현행화 및 관리 체계 수립
 | /// | 24 | 분석계 정책/프로세스 문서화 체계 정립 | 주 | 부 |  | ① 문서 표준화 정립 ② 업무/기술별 카테고리 세분화 정의 ③ 문서화 관리 전사 체계 (Knowledge Management) 수립
지원 체계 | 기술 지원 정책/프로세스 정비 | 25 | 기술 지원 정책 가이드라인 (재)정립 및 확산/변경관리 개선 | 주 | 부 | 부 | ① 전사관점 기술 정책/프로세스 가이드라인 재정립 ② 기술 가이드라인 현행화 및 전사 확산 채널 마련 ③ AWS 개발/Test 기술 지원 정책/프로세스/채널 정의 및 확산
 | /// | 26 | 업무 프로세스 명문화 |  | 부 | 주 | ① 기술/기술 관련 비즈니스 업무 프로세스 정의 및 명문화 ② 협력사 내부 공유 방안 및 채널 마련
 |  | 27 | 운영 업무 역량 강화 체계 수립 | 부 | 주 |  | ① AWS 교육 프로그램 마련 ② 업무 관련 Biz(Domain Knowledge) 교육 확대 운영
현행화 및 확산
고도화 및 확산 체계 중심
: 업무 적정성 분석 수행 결과 반영 과제
2. 개선과제 도출

## Slide 8: 2.2 개선과제 List ② 운영 업무 (2/2)
현황 파악 인터뷰와 업무 적정성평가를 기반으로, KE / LG CNS / 협력사가 수행 할 총 20개의 분석계 운영 업무 과제를 도출 했습니다.
분석계 운영 업무 과제 List
구분 | 대과제 | No. | 개선 과제 | 주관 조직 |  |  | 과제 상세
 |  |  |  | KE | CNS | 협력사 | 
지원체계 | 분석계 커뮤니케이션 체계 정비 | 28 | KE 분석계 커뮤니케이션 정책/프로세스 정비 및 확산 | 주 | 부 |  | ① 분석계 內 R&R(KE ↔ LG CNS ↔ 협력사) 및 Contact Point 정의/정비 ② 커뮤니케이션 정책 변화 관리 및 확산 정책/프로세스 수립
 |  | 29 | 분석계 커뮤니케이션 채널 관리 방안 수립 | 부 | 주 |  | ① 분석계 유관 조직 간 커뮤니케이션 채널 도입 ② 커뮤니케이션 채널 관리 및 확산 전략 수립
업무 생산성 관리 | 요청건(SR) 처리 최적화 방안 마련 | 30 | 긴급 처리(SR) 요건 처리 체계 개선 | 부 | 주 | 부 | ① 긴급 요건 업무 정의 ② 긴급 요건 ‘선업무/후시스템처리’ 프로세스 및 시스템 현행화 방안 수립 ③ 확산 방안 및 채널 마련
 |  | 31 | 시스템 내 요청건(SR) 업무 카테고리 세분화 | 부 | 주 | 부 | ① 요청건(SR)에 대한 업무 카테고리 (세분화)재정의 ② 세분화된 업무 카테고리 영역 ITSM에 반영
 |  | 32 | 시스템 내 요청건(SR) 처리 자동화 영역 개발 |  | 주 |  | ① SR 처리 자동화 가능 영역 식별 ② 효율성 증대를 위한 자동화 가능 영역 ITSM에 반영
 | 권한 체계 정비 | 33 | 권한 정책 및 (요청/승인)프로세스 정비 및 확산 | 주 | 부 |  | ① 데이터 및 Resource 사용/접근 권한에 대한 정책, 프로세스 정비 ② 정책, 프로세스 현행화 및 확산 방안 수립
 |  | 34 | 데이터 및 Resource 사용/접근 권한에 대한 R&R 정비 | 부 | 주 |  | ① 데이터 및 Resource 사용/접근 권한 승인 R&R 정비 ② 빠른 의사결정/처리를 위한 권한 부여자 R&R 정립 ③ R&R 및 Contact Point에 대한 확산 및 변화관리 방안 수립
 | 데이터 가시성 확보 방안 마련 | 35 | 분석계 데이터 조회/열람 체계 정비 및 시스템 구축 | 주 | 부 | 부 | ① 데이터 조회 체계 (데이터 표준, 카탈로그) 정비 ② (추후)데이터 포털 구축
※ 일부 과제의 경우, KE / LG CNS / 협력사 간 협의를 통해 개별 과제로 별도 수행되어야 함
데이터 거버넌스 Phase II 단계와 연계
2. 개선과제 도출

## Slide 9: 2.3 개선 과제 우선순위 평가
최우선 과제(18): 거버넌스, 조직, 데이터 변경관리 및 현행화 건 등
의사결정 필요 과제(9): 정책/프로세스 체계화 건 등 - A그룹(중요도 ▲, 실현 가능성 ▼) : 분석계 운영 업무 관련 프로세스 및 R&R 위주 - B그룹(중요도 ▼, 실현 가능성 ▲): 분석계 정책 위주
상대적 후순위 과제(8): 선수행 과제 필요 건 등
우선순위 | No. | 과제명 | 중요도 | 실현 가능성
최우선 과제 (18) 중요도 : ▲▲ 실현 가능성 : ▲ | 16 | 분석계 정책 및 프로세스 수립 및 정비 | 4.6 | 4.1
 | 17 | 분석계 R&R 구체화 및 KPI 정립 | 4.4 | 4.1
 | 1 | Control Tower R&R 정립 | 4.3 | 4.0
 | 2 | 분석계 內 업무 지원 | 4.3 | 4.0
 | 18 | 분석계 전담 P/L 투입 및 운영 업무 관리 R&R 수립 | 4.1 | 3.7
 | 5 | 분석계 데이터 거버넌스 가이드라인 수립 | 4.0 | 4.3
 | 3 | 분석계 內 팀 별 R&R 수립 | 3.8 | 3.8
 | 33 | 권한 정책 및 (요청/승인) 프로세스 정비 및 확산 | 3.7 | 4.1
 | 12 | 분석계 內 권한 관리 정책 및 프로세스 수립 | 3.7 | 4.0
 | 11 | 데이터 사용현황 및 보유 현황 추적 방안 마련 | 3.7 | 3.8
 | 4 | 데이터관련 의사결정(예. 지원/승인 등) 조직 운영 방안 정립 | 3.7 | 3.6
 | 34 | 데이터 및 Resource 사용/접근 권한에 대한 R&R 정비 | 3.6 | 4.2
 | 35 | 분석계 데이터 조회/열람 체계 및 시스템 구축 | 3.5 | 4.3
 | 14 | 데이터 변경관리 및 현행화 방안 마련 | 3.5 | 4.2
 | 15 | 확산 채널 및 관리 방안 마련 | 3.5 | 3.8
 | 23 | 분석계 업무 기반 KPI 정의 및 정량적 평가 체계 정립 | 3.5 | 3.6
 | 20 | 운영 업무 배치 최적화 (모니터링 업무 개선 방안 수립) | 3.5 | 3.5
 | 25 | 기술 지원 정책 가이드라인 (재)정립 및 확산/변경관리 개선 | 3.5 | 3.5
의사결정 필요과제A (5) 중요도 ▲ 실현 가능성 ▼ | 28 | KE 분석계 커뮤니케이션 채널 정책/프로세스 정비 및 확산 | 4.2 | 3.2
 | 22 | 분석계 운영 업무 모니터링 체계 고도화 | 4.1 | 2.9
 | 29 | 분석계 커뮤니케이션 채널 관리 방안 수립 | 3.8 | 3.1
 | 24 | 분석계 정책/프로세스 문서화 체계 수립 | 3.7 | 2.9
 | 21 | 분석계 보고체계 개선 및 간편화 체계 마련 | 3.5 | 3.0
의사결정 필요과제 B(4) 중요도 ▼ 실현 가능성 ▲ | 13 | 솔루션 사용 및 관리현황 파악 방안 마련 | 3.1 | 3.6
 | 7 | 데이터 보안 관리 및 모니터링 정책 및 프로세스 수립 | 3.2 | 3.5
 | 8 | 개인정보 보호 정책 및 프로세스 정비 | 3.2 | 3.5
 | 32 | 시스템 내 요청건(SR) 처리 자동화 영역 개발 | 2.7 | 3.5
후순위 과제 (8) 중요도 ▼ 실현 가능성 ▼ | 9 | 데이터 품질 관리 및 모니터링 범위 및 기준 수립 | 3.4 | 3.4
 | 10 | 데이터 품질 관리 프로세스 및 R&R 수립 | 3.4 | 3.4
 | 27 | 운영 업무 역량 강화 체계 수립 | 3.4 | 3.4
 | 6 | 데이터라이프사이클에 기반한 데이터 관리정책 및 프로세스 수립 | 3.3 | 3.5
 | 30 | 긴급 처리(SR) 요건 관련 시스템 처리 체계 고도화 | 3.3 | 3.1
 | 19 | 분석계 협력사 R&R 정비 및 주업무 체계 확산 | 3.3 | 3.0
 | 31 | 시스템 내 요청건 (SR) 업무 카테고리 개선 | 3.1 | 3.2
 | 26 | 업무 프로세스 명문화 | 2.9 | 3.2
: 거버넌스 과제
: 운영 업무 과제
도출된 35개의 과제에 대한 실현 가능성(이행 난이도, 기술용이성)과 상대적 중요도(시급성, 효과성) 측면의 우선순위 평가를 진행하였습니다.
높음 (5점)
보통 (2.5점)
보통(2.5점)
높음(5점)
상대적 중요도 /시급성, 효과성
실현 가능성 / 이행 난이도, 기술 용이성
3.5점
3.5점
우선과제 그룹
의사결정 필요 B
의사결정 필요 A
후순위 과제
상대적 중요도는 낮으나
실현 가능성이 비교적 높은 과제
상대적 중요도는 비교적 높으나 실현 가능성이 낮은 과제
상대적 중요도가 높고 실현 가능성 또한 높은 과제
타 과제에 비해, 상대적 중요도와 실현가능성이 낮은 과제
1
3
2
5
4
6
7
8
9
10
13
12
11
15
16
17
28
18
22
33
29
24
34
25
21
35
20
23
27
19
30
31
26
32
14
Control Tower, 협의체, 분석계 조직(R&R), 운영 업무 조직
※ 2.5점 미만의 점수를 받은 과제는 없어, 모두평균 이상의 중요도를 가지고 있는 과제로 분류 하였으며, 2.5점을 기준으로 사분면을 전개하였음
2. 개선과제 도출
Notes: -

## Slide 10: 3.1 데이터 거버넌스 추진 계획(안)
우선적으로, 데이터 거버넌스를 운영하기 위한 조직, 정책, 프로세스 기반을 갖추고자 하며, 추후 데이터 정비 및 제반적 시스템 구축을 통해 데이터 거버넌스 고도화를 수행하고자 합니다.
Phase I
Phase 1.
TBD
TBD
2W
수행
단계
주요 산출물
시스템별 접근권한 기준 및 프로세스
개인/기밀정보 관리 기준
데이터 품질관리 기준
조직 R&R 정의서
Kick-Off
Phase II
(최종 산출물) 데이터 거버넌스 가이드라인
데이터 라이프사이클 별 프로세스 정의서
개인정보/보안 관리 기준 및 프로세스
예상 필요 인원:XXXXX
추진 목적 및 방향성
현황파악
단계별
수행 업무
지원 조직 및 담당자 R&R정의
DCoE R&R 및 운영 방안 정의
Control Tower 정립
운영 및 지원
조직 및 R&R
조직/R&R
지향점 및 조직 방향성 정립
R&R 정의
조직 별 역할 및 책임
사용자 유형, 권한 정의
사용자/관리자 역할 재정의
사용자/관리자별 권한 재정의
분석계向 권한 관리
데이터품질 관리
품질 관리 지표 정의
품질 관리 범위 및 기준 수립
정책
목적/범위
정의
방향성
수립
프로세스
관리 프로세스 정의
확산 채널 정의 및 확산 방안 고도화
데이터 (요청/검토승인/수집/저장/Lifecycle) 관리
데이터 요청, 검토/승인, 생성/수집, 적재, 검색/활용 저장 중단/폐기 프로세스 정의
데이터 프로젝트 관리 프로세스 정의
변화관리 및 확산
변화관리 및 확산
데이터 카탈로그 고도화
데이터 포탈
데이터
품질 관리 고도화
예. 데이터 전략, 개발/아키 표준, 데이터/솔루션 사용 현황 등
개인/기밀정보 관리
사내외 관련규정 확인
가이드라인 작성
협의체(DCoE) 운영 방안
요청, 검토/승인, 생성/수집, 적재, 검색/활용 저장 중단/폐기 등
변화관리 및 확산 기준 및 프로세스
※ Phase I에서는, 일원화된 체계로 분석계 데이터를 Governing 하기 위해 필요한 방향성과 지향점을 수립하고, 그에 따른 R&R / 조직 구성 / 정책 / 프로세스 / 변화관리 방안을 수립하여, 데이터 거버넌스를 운영하기 위한 의사결정 및 프로세스의 제도적 측면을 갖추는 것을 목표로 하며 Phase II에서는 데이터/인프라에 해당하는, 분류 체계, 카탈로그와 품질 관리 고도화를 통해 본격적인 데이터
3. 향후 수행 방안
상대적 후순위 과제
방법론 / 정책 / 의사결정 체계 수립 통해,
데이터 분류 체계 / 카탈로그 고도화 / 데이터 포털 구축
상대적 후순위 과제
구분 | No. | 과제명
조직 | 1 | Control Tower R&R 정립
 | 2 | 분석계 內 업무 지원
 | 3 | 분석계 內 팀 별 R&R 수립
 | 4 | 데이터관련 의사결정(예. 지원/승인 등) 조직/협의체 운영 방안 정립
정책 및 프로세스 | 5 | 분석계 데이터 거버넌스 가이드라인 수립
 | 6 | 데이터라이프사이클에 기반한 데이터 관리정책 및 프로세스 수립
 | 7 | 데이터 보안 관리 및 모니터링 정책 및 프로세스 정비 및 수립
 | 8 | 개인정보 보호 정책 및 프로세스 정비
 | 9 | 데이터 품질 관리 및 모니터링 범위 및 기준 수립
 | 10 | 데이터 품질 관리 프로세스 및 R&R 수립
 | 11 | 데이터 사용현황 및 보유 현황 추적 방안 마련
 | 12 | 분석계 向 권한 관리 정책 및 프로세스 수립
 | 13 | 솔루션 사용 및 관리현황 파악 방안 마련
변화관리 및 확산 | 14 | 데이터 변경관리 및 현행화 방안 마련
 | 15 | 확산 채널 및 관리 방안 마련
데이터 거버넌스 | 16 | 분석계 정책 및 프로세스 수립 및 정비
 | 17 | 분석계 R&R 구체화 및 KPI 정립
운영 업무 체계 | 18 | 분석계 전담 P/L 투입 및 운영 업무 관리 R&R 수립
 | 19 | 분석계 협력사 R&R 정비 및 주업무 체계 확산
 | 20 | 운영 업무 배치 최적화
 | 21 | 분석계 보고 체계 개선 및 간편화
관리 체계 | 22 | 분석계 운영 업무 모니터링 체계 고도화
 | 23 | 분석계 업무 기반 KPI 정의 및 정량적 평가 체계 정립
 | 24 | 분석계 정책/프로세스 문서화 체계 정립
지원 체계 | 25 | 기술 지원 정책 가이드라인 (재)정립 및 확산/변경관리 개선
 | 26 | 업무 프로세스 명문화
 | 27 | 운영 업무 역량 강화 체계 수립
 | 28 | KE 분석계 커뮤니케이션 정책/프로세스 정비 및 확산
 | 29 | 분석계 커뮤니케이션 채널 관리 방안 수립
생산성 관리 | 30 | 긴급 처리(SR) 요건 처리 체계 개선
생산성 관리 | 31 | 시스템 내 요청건(SR) 업무 카테고리 세분화
 | 32 | 시스템 내 요청건(SR) 처리 자동화 영역 개발
 | 33 | 권한 정책 및 (요청/승인)프로세스 정비 및 확산
 | 34 | 데이터 및 Resource 사용/접근 권한에 대한 R&R 정비
 | 35 | 분석계 데이터 조회/열람 체계 및 시스템 구축
총괄 급 > 등 전문가 필요하다는…
내용을 강조하는 것이 필요함

## Slide 11: KE 분석계 조직 운영 체계 (案)
2023. 06. 01
LG CNS
CX DATA사업담당

## Slide 12: 개요
운영 조직 추진 방안
1단계 : 즉시
기존 조직 체계 최소 변경
분석계 PL 투입, 현행 운영 업무 개선방향 실행
단계별
운영
조직
구성
2단계 : 중장기적 검토 적용
분석계 통합적 체계적 운영을 위한 조직체계 정비, R&R 재조정
KE 분석계의 통합적, 체계적 관리 및 확대 지향적인 조직 운영
DW/BI 및 분석계 운영 프로세스 및 효율적 업무 처리를 위한 조직 리더 필요 (LG CNS)
운영 인력의 업무 및 기술 특성을 반영한 탄력적 운영 (Pooling 조직 운영으로 변화)
기술지원 체계, 역량 고도화 고려
분석계 운영 조직 고려사항
KE 분석계 운영 조직은 “목표 분석계 운영 조직도”를 기반으로 1,2단계로 구분하여 조직 구성 및 운영하는 안으로 제시합니다.

## Slide 13: As-Is 분석계 운영현황 및 조직도
현행 KE 분석계는 KE IT 유관조직 6개팀과 여객/고객BI, 화물BI, 운항BI 등 총 3개 업무영역에 대해 LG CNS AMO계약을 통해 협력 4개사 12명으로 구성되어 있음 (12명, ERP BI제외)
데이터
기획팀
데이터
혁신팀
빌드
플랫폼팀
클라우드
기술팀
인프라
기술팀
IT
기획팀
여객
IT팀
화물
IT팀
운항
IT팀
ERP
IT팀
IT
전략실
※ IT팀별 AA 운영.
여객BI는 완전도급제 적용으로
AA 미수행.
여객 BI
(9명)
화물 BI
(2명)
운항 BI
(운영계 지원 1명)
ERP BI
(2명)
운송
예약
실적
고객
캠페인
Data Modeling, ETL, BI
Consolidation
ML Pipeline
TA
BI 솔루션
화물
Data Modeling,
ETL, BI
재무/관리
Data Modeling,
ETL, BI
AMO(총괄)
※ LG CNS 계약 비대상
*분석계 유관조직
분석계 PL 부재로 전반적인 운영관리가 체계적으로 수행되지 못하고 있음
각 업무영역별 담당자가 Data Modeling, ETL(DW/DM 구축), BI개발 업무를 복합적으로 수행
운항BI는 운영계 인력이 지원하는 형태로 운영되고 있고, 분석계 역할은 매우 낮음
화물BI는 동일 개발자 장기 유지로 개발자 의존도 매우 높음
여객BI에서 TA 및 BI 솔루션 지원하고 있으나, AWS 권한, 보안 등 기술 지원 체계 미흡
AWS,보안 등
OBIEE, Tableau
정시성
통계 등
ETL, BI

## Slide 14: 1단계 분석계 운영조직(案)
분석계 PL역할로 LG CNS 인력을 즉시 투입하고, 현재 운영업무 현황 파악 후 조직 운영 개선방향을 도출하는 기간 동안 현재의 분석계 운영조직을 유지함
데이터
기획팀
데이터
혁신팀
빌드
플랫폼팀
클라우드
기술팀
인프라
기술팀
IT
기획팀
여객
IT팀
화물
IT팀
운항
IT팀
ERP
IT팀
IT
전략실
※ IT팀별 AA 운영중,
여객BI는 완전도급제 적용이나
아래 항목에 대해 AA역할 수행 필요
- 비용 발생 업무, 외부 솔루션 연계
- 경영층 보고, 기능개발/재개발
- Compliance Risk
여객 BI
(9명)
화물 BI
(2명)
운항 BI
(운영계 지원 1명)
ERP BI
(2명)
운송
예약
실적
고객
캠페인
Data Modeling, ETL, BI 업무 복합 수행
(SR처리, 모니터링/개선 등)
Consolidation
ML Pipeline
TA
기술지원
BI 솔루션
기술 지원
화물 업무
Data Modeling, ETL, BI
정시성
통계 등
ETL, BI
재무/생산
업무
Data Modeling,
ETL, BI
LG CNS PL 분석계 리더 투입
업무영역별 담당자의 Data Modeling, ETL(DW/DM 구축), BI개발 등 현행 업무 유지 -> 점진적으로 모델러/ETL/BI 개발업무 전문성을 강화하고 인력 Pool 방식 운용 검토 및 인력 최적화 모색
운항BI는 운영시스템 전환 인력의 지원 형태로 운영하되, 분석계 운영 거버넌스 적용
여객BI TA 인력 Share 형태로 운영 : 화물BI의 TA 업무지원으로 역할 확대
Tech Group/DCO 전체 차원의 기술지원 체계 수립, 지원 강화
AWS,보안 등
OBIEE, Tableau
신규 추가, 개선 영역
분석계 (리더) 1명
AMO(총괄)
Tech Group /DCO
기술지원 강화
*분석계 유관조직
분석계 운영 업무 총괄
KE 유관팀과 의사소통 채널
분석계 거버넌스 개선과제 실행
※ LG CNS 계약 비대상 KE 주관으로 거버넌스 적용

## Slide 15: 2단계 분석계 운영조직(案)
분석계의 통합적, 체계적 조직 운영을 위하여 데이터 유관업무에 분석계 거버넌스를 확대 적용하고, 조직 구성을 응용파트와 개발/기술파트로 구분하여 인력 Pool 형태의 운영방안을 검토함
데이터
기획팀
데이터
혁신팀
빌드
플랫폼팀
클라우드
기술팀
인프라
기술팀
IT
기획팀
여객
IT팀
화물
IT팀
운항
IT팀
데이터
전담팀
※ 운영 거버넌스 체계 관리를 위한 데이터 전담 조직 신설 고려
ERP
IT팀
IT
전략실
운영조직을 응용파트와 기술파트로 구분하고 응용파트는 분석계 리더가 겸임하면서, 데이터 모델러/ 업무분석가 Pool 형태로 운영 (Virtual 조직)
개발 및 기술파트 리더로 데이터 아키텍처 전문가를 투입하여 개발업무 및 기술지원 업무 총괄, 개발자 Pool 운영
운항BI, ERP BI , OneID 업무를 분석계 관리체계로 배치하고 분석계 거버넌스 적용 (ERP BI 계약 변경 선행)
AMO/DCO 기술지원 조직과의 지원/협력체계 강화
분석계(리더)
AMO(총괄)
여객 BI
화물 BI
운항 BI
ERP BI
운송
예약
실적
캠페인
Consolidation
ML Pipeline
화물 업무
통계 업무
등
재무/생산
업무
One ID
통합고객
OneID
응용파트 리더
(분석계 리더 겸임)
기술파트 리더
(신규 투입)
개발 / 기술
TA
Tech Group /DCO기술지원
ETL 개발
BI 개발, 솔루션
데이터 모델러 Pool
※ 계약 변경 필요
개발자 Pool
신규 추가, 개선 영역
※ 2023년말 운영 거버넌스 체계 성숙도와 운영업무 최적화 결과를 평가하여 2단계 조직운영 적용시점 재검토.
※ 각 리더의 R&R은 추후 분석계 상황에 따라 재정비 예정

## Slide 16: 별첨. 분석계 신규 투입인력 R&R
[분석계 PL, 응용파트 리더 겸임]
분석계 운영 업무 총괄 - 주간 보고/월간 보고 수행 - 분석계 협력사 운영인력의 업무 할당 및 진척관리 - 분석계 시스템 변경, 배포관리
KE 유관팀과 의사소통 채널 담당 - 정기적인 업무협의 미팅
분석계 거버넌스 개선과제 실행 - 운영 업무 배치 최적화 - 분석계 보고 체계 개선 및 간편화 - 분석계 운영 업무 모니터링 체계 고도화 외
[기술파트 리더]
데이터 아키텍처 전문가를 투입하여 개발업무 및 기술지원 업무 리딩
개발자 Pool 형태로 관리
시스템 변경, 아키텍처 변경 작업에 대한 기술 검토 및 작업 관리
ETL/BI 개발 표준, 품질 관리
Tech Group / DCO 조직과 커뮤니케이션 채널 역할 수행
[요청사항]
1. 과제 이행계획-로드맵 1장 추가 필요
LG CNS가 ‘주’ 인 과제를
대상으로 시간대 순서로 과제 이행계획- 로드맵(ROUGH한 수준-과제 명 / 과제 상세 내용 수준) 은 필요함.
추후, 투입 후에 과제 이행 계획과 실제 상황이 다를 수 있음. (이해 가능)
ROUGH 한 수준에서라도 계획 필요함
2. 과제명 Align 필요
과제명이 엔트루 측에서 도출한 과제 명과 다름
Align 해주실 것

## Slide 17: [별첨] 개선 과제 우선순위 평가 기준
개선과제별 우선순위 점수
상대적 중요도
(0.5)
실현가능성
(0.5)
시급성 (0.25)
효과성 (0.25)
용이성 (0.25)
난이도 (0.25)
x
+
+
현업의 요구, 정책적 고려,
현 운영의 수준 등을 볼 때 시급한 개선이 필요한 정도
효과적으로 구축될 경우,
전사측면에서의업무 개선효과 및
타 영역에 미치는 영향의 정도
기술적 수준과
역량을 고려할 때, 과제의 난이도와 완벽하게 구현될 가능성의 정도
과제 수행 과정 에서 제도적 측면에서
이행이 용이한 정도

## Slide 18: [별첨] 개선과제 도출 ① 데이터 거버넌스 (1/4)
분류 | 주요 인사이트 | 대과제 | 과제 no. | 개선 과제
조직 | 분석계 전담 조직 구성 및 R&R 수립 필요 KE 분석계 의사결정 관할 조직이 부재하여 데이터 정책이 일원화 되지 않아 부서별로 업무 절차가 상이하여 업무 차질이 발생함 | Control Tower 조직 체계 수립 | 001 | Control Tower R&R 정립
 | 분석계 내 팀 업무 지원 방안 미흡 어려운 프로세스 및 업무에 대한 KE 차원의 가이드 지침이 제대로 반영되어 확산되지 않음 |  | 002 | 분석계 內 업무 지원
 | 분석계 內 본부/팀 별 R&R 정립 필요 팀 구성의 잦은 변경으로 인해 KE 분석계 차원의 기반이 되는 KPI 가 불명확함 | 조직 운영 측면 전반의 R&R 수립 | 003 | 분석계 內 팀 별 R&R 수립
 | 데이터 관련 의사 결정 조직 구성 부재 분석계 활동을 지원해 줄 의사결정 조직이 부재하여 부서 간 조직적인 협업이 어려움 |  | 004 | 데이터 관련 의사결정 조직 운영 방안 정립
조직/본부/팀
예: 지원/승인 등
분석계 데이터 거버넌스_KE

## Slide 19: [별첨] 개선과제 도출 ① 데이터 거버넌스 (2/4)
분석계 데이터 거버넌스_KE
분석계 데이터 거버넌스_KE
분류 | 주요 인사이트 | 대과제 | 과제 no. | 개선 과제
정책/ 프로세스 | 전사적 관점의 분석계 데이터 거버넌스 부재 데이터 거버넌스에 대한 명확한 정의를 해줄 조직이 없어 OZ 통합 및 이슈 발생 시 데이터의 체계적인 관리가 어려우며, 리스크 발생이 우려됨 분석계 신규 개발 및 확장이 진행되는 상태에서 KE 데이터 거버넌스 재정립이 되지 않아, 현재 거버넌스 수준으로 확장 대응 전략이 부재함 | 거버넌스 가이드라인 | 005 | 분석계 데이터 거버넌스 가이드라인 수립
 | 데이터 처리 전체 프로세스를 고려한 데이터 관리 정책 및 프로세스 수립 필요 부서별로 데이터 처리 프로세스가 상이하여, 현황 파악이 어려우며 산재된 데이터 정책 재정의가 필요함 | 데이터 라이프사이클 기반 관리 체계 수립(수집>저장>분석>활용>폐기) | 006 | 데이터 라이프사이클에 기반한 데이터 관리 정책 및 프로세스 수립
 | 보안 정책 점검 및 실제 보안 현황 모니터링 미흡 분석계 활동을 지원해 줄 의사결정 조직이 부재하여 부서 간 조직적인 협업이 어려움 | 데이터 보안 체계 수립 | 007 | 데이터 보안 관리 및 모니터링 정책 및 프로세스 수립
 |  |  | 008 | 개인정보 보호 정책 및 프로세스 정비

## Slide 20: [별첨] 개선과제 도출 ① 데이터 거버넌스 (3/4)
분석계 데이터 거버넌스_KE
분석계 데이터 거버넌스_KE
분류 | 주요 인사이트 | 대과제 | 과제 no. | 개선 과제
정책/ 프로세스 | 데이터 품질지표 수립 및 데이터 품질 관리 필요 분석계 활동을 지원해 줄 의사결정 조직이 부재하여 부서 간 조직적인 협업이 어려움 | 품질 관리 체계 수립 | 009 | 데이터 품질 관리 및 모니터링 범위 및 기준 수립
 | 데이터 품질 관리를 위한 프로세스 수립 필요 ERP 외 영역의 표준화 정책 기반 데이터 품질 관리가 상대적으로 부족한 등 조직별 편차가 존재하여 품질을 일관적으로 관리할 수 있는 프로세스가 필요함 |  | 010 | 데이터 품질 관리 프로세스 및 R&R 수립
 | 데이터 활용 관련 Workflow 추적 체계 부재 데이터 거버넌스에 대한 명확한 정의를 해줄 조직이 없어 OZ 통합 및 이슈 발생 시 데이터의 체계적인 관리가 어려우며, 리스크 발생이 우려됨 분석계 신규 개발 및 확장이 진행되는 상태에서 KE 데이터 거버넌스 재정립이 되지 않아, 현재 거버넌스 수준으로 확장 대응 전략이 부재함 | 데이터/Resource/권한 정책 및 프로세스 수립 | 011 | 데이터 사용현황 및 보유 현황 추적 방안 마련
 | 분석계 데이터 권한 명시 및 연계/협업 프로세스 수립 필요 분석계 팀 별 데이터 접근 권한을 명시하지 않아 부서 간 조직적인 협업이 어려움 |  | 012 | 분석계 內 권한 관리 정책 및 프로세스 수립

## Slide 21: [별첨] 개선과제 도출 ① 데이터 거버넌스 (4/4)
분석계 데이터 거버넌스_KE
분석계 데이터 거버넌스_KE
분류 | 주요 인사이트 | 대과제 | 과제 no. | 개선 과제
정책/ 프로세스 | 분석계 솔루션의 실 업무 적용정도 파악이 어려움 BI 솔루션에 대한 공식적인 정책이 부재하여 BI 솔루션 현황에 대한 관리가 이루어지기 어려움 | 데이터/Resource/권한 정책 및 프로세스 수립 | 013 | 솔루션 사용 및 관리현황 파악 방안 마련
변화 관리 및 확산 | 정책 및 프로세스에 대한 변경관리 명문화 필요 변경관리를 현행화/문서화할 조직이 부재하여, 데이터 관련 프로세스가 각 부서별로 상이하고 공식적으로 통일되지 않아 업무에 차질이 있음 | 데이터 변화관리 및 확산 체계 수립 | 014 | 데이터 변경관리 및 현행화 방안 마련
 | 전사적 차원의 분석계 정책/자원 공유를 위한 커뮤니케이션 채널 필요 분석계에 대한 기본 정책은 수립되어 있으나, 전사 공유가 제대로 반영되지 않으며, 팀/개인별로 관리만 하고 있음 |  | 015 | 확산 채널 및 관리 방안 마련

## Slide 22: [별첨] 개선과제 도출 ② 운영 업무 효율 (1/5)
분석계 데이터 거버넌스_KE
분석계 운영 업무 효율 과제
분류 | 주요 인사이트 | 대과제 | 과제 no. | 개선 과제
데이터 거버넌스 | KE 분석계 운영 업무 체계 현황 파악 및 관리 체계를 담당할 수 있는 조직 구성 부재 KE 관점에서의 분석계 업무 R&R 체계/데이터 정책이 정비되어 있지 않아, 업무 현황 파악 및 분석계 관리가 되지 않음 | 분석계 데이터 거버넌스 수립 | 016 | 분석계 정책/프로세스 수립 및 정비
 | 업무 효율성 증대를 위한 전사 차원의 분석계 R&R 명확화 필요 분석계 업무 R&R이 명확하게 정립이 되지 않아, 분석계 운영 업무 효율성이 떨어짐 |  | 017 | 분석계 R&R 구체화 및 KPI 정립
운영 업무 체계 | KE와 LG CNS의 분석계 운영 업무 관리 협업 체계 부족 KE 측 분석계 운영 업무 현행 파악이 어려움 현재, LG CNS AO PM 및 운영계 P/L이 분석계 업무를 일부 수행하여 운영에 비효율화 발생함 | 분석계 운영업무 R&R/체계 정비 | 018 | 분석계 전담 P/L 투입 및 운영 업무 관리 R&R 수립
 | 업무 적정성에 맞는 협력사 업무 정비 필요 분석계/운영계 업무가 혼재 되어 있어, 개인의 역량에 맞는 적절한 업무배치가 이뤄지지 않고 있음 기술/업무/중요도가 확립되지 않은 업무 배정으로 인해 비효율성 증가 |  | 019 | 분석계 협력사 R&R 정비 및 주업무 체계 확산
업무 적정성 평가 반영

## Slide 23: [별첨] 개선과제 도출 ② 운영 업무 효율 (2/5)
분석계 데이터 거버넌스_KE
분석계 운영 업무 효율 과제
분류 | 주요 인사이트 | 대과제 | 과제 no. | 개선 과제
운영 업무 체계 | 협력사 운영 인력 업무 배치 최적화 필요 일부 협력사 인원들의 계약 업무 비교 시, 실제 업무가 다른 경우가 있어 업무 적정성이 떨어짐 현재, 대부분의 인력들이 운영계 업무를 지원하고 있음 | 운영 업무 체계 정비 | 020 | 운영 업무 배치 최적화
 | 협력사 운영 업무 현황에 대한 가시성 확보 방안 필요 협력사의 주간 보고 주체 및 관리 담당자가 명확하지 않음 Working day 5일 중 1일을 할애하고 있어, 업무 비효율성이 발생하고 있음 정략적인 협력사 업무 적정성 평가 지표 수립이 어려움 협력사의 주 업무 현황(예: 고객 BI 응대 외 테이블 생성, 로직 설계 및 변경, 모니터링, 리소스 관리, 지원작업 등)은 소요 시간이나 관련 프로세스를 알 수 없어 업무 추적 및 관리가 되지 않고 있어, 협력사 개인 인력들의 업무 적정성 파악이 어려움 |  | 021 | 분석계 보고 체계 개선 및 간편화 마련
관리 체계 | KE와 LG CNS의 분석계 운영 업무 관리 협업 체계 부족 KE 측 분석계 운영 업무 현행 파악이 어려움 현재, LG CNS AO PM 및 운영계 P/L이 분석계 업무를 일부 수행하여 운영에 비효율화 발생함 | 운영 업무 관리 체계 정비 | 022 | 분석계 운영 업무 모니터링 체계 고도화
 | 전문성 기반 업무 적정성에 맞는 협력사 업무 정비 필요 분석계/운영계 업무가 혼재 되어 있어, 개인의 역량에 맞는 적절한 업무배치가 이뤄지지 않고 있음 기술/업무/중요도가 확립되지 않은 업무 배정으로 인해 비효율성 증가 |  | 023 | 분석계 업무 기반 KPI 정의 및 정량적 평가 체계 정립

## Slide 24: [별첨] 개선과제 도출 ② 운영 업무 효율 (3/5)
분류 | 주요 인사이트 | 대과제 | 과제 no. | 개선 과제
관리 체계 | 전사 차원의 공식적인 분석계 정책/프로세스 명문화 및 현행화 필요 분석계 정책/프로세스를 팀/개인별로 비공식적인 방법으로 정리하여 관리하고 있으며, 공유도 제한적임 | 운영 업무 관리 체계 관리 | 024 | 분석계 정책/프로세스 문서화 체계 정립
지원 체계 | 업무 효율성 증대를 위한 전사 차원의 분석계 R&R 명확화 필요 분석계 업무 R&R이 명확하게 정립이 되지 않아, 분석계 운영 업무 효율성이 떨어짐 | 운영 업무 지원 체계 정비 | 025 | 기술 지원 정책 가이드라인 (재) 정립 및 확산/변경관리 개선
운영 업무 체계 | KE와 LG CNS의 분석계 운영 업무 관리 협업 체계 부족 KE 측 분석계 기술 지원 정책/프로세스가 정의는 되어있으나, 현황 관리 및 확산 채널이 제대로 마련되지 않음 (고도화 필요) 현재, LG CNS AO PM 및 운영계 P/L이 분석계 업무를 일부 수행하여 운영에 비효율화 발생함 | 분석계 운영업무 R&R/체계 정비 | 026 | 업무 (비즈니스/기술) 프로세스 명문화
 | 협력사 업무 프로세스 프로세스 및 역량 강화 지원 필요 협력사 업무의 경우, 본인들의 경험 기반으로 개발/Test 업무가 이행되고 있으며, 이에 대한 업무 프로세스가 자산화되어 관리되고 있지 않음 운영 업무의 경우, 비즈니스 이해도 기반으로 업무를 진행해야 하나, 공식적인 교육 프로그램이 마련되어 있지 않음 |  | 027 | 운영 업무 역량 강화 체계 수립
분석계 데이터 거버넌스_KE
분석계 운영 업무 효율 과제
비즈니스/기술 전문성 모두 포함
예: AWS 개발 ,TEST 가이드라인
예 교육 프로그램 운영

## Slide 25: [별첨] 개선과제 도출 ② 운영 업무 효율 (4/5)
분류 | 주요 인사이트 | 대과제 | 과제 no. | 개선 과제
지원체계 | 분석계 지원에 대한 공식 커뮤니케이션 체계 확산 필요 업무 관련 KE와 협력사 간의 직접적인 커뮤니케이션이 발생하여 하도급법 리스크 위반 사례가 발생함 커뮤니케이션 관련 정책/프로세스가 정의가 되어있으나, 확산이 되지 않음 | 분석계 커뮤니케이션 채널 정립 | 028 | KE 분석계 커뮤니케이션 채널 정책/프로세스 정비 및 확산
지원 체계 | 협력사 운영 업무 관련 커뮤니케이션 일원화 필요 BI 업무 관련 중, ITRO 시스템 외 다른 커뮤니케이션 채널(이메일,전화,메신저 등)으로 산재되어 요청이 들어옴 |  | 029 | 분석계 커뮤니케이션 채널 관리 방안 수립
협력사 업무 생산성 관리 | 업무의 혼선을 줄이며, 업무 효율성을 증대 시키는 ITRO 시스템 활용 고도화 (SR처리 요청) 긴급 요청 건(SR)에 대한 선수행, 후처리 절차가 빈번하게 발생하며 절차 순서가 제대로 지켜지지 않음 ITRO를 통한 요청건(SR)에 대한 카테고리가 분류가 상세하게 나누어 지지 않아, 요청 건(SR)에 대한 특성 및 내용을 정확히 파악하기가 어려울 때가 있으며, 담당자 배정이 다르거나 업무 관리 한계가 발생함 과거 SR처리 요청이 자동발행 되었지만, 현재는 협력사가 직접 기록해야 하며 처리 시간이 길어짐 | 요청건(SR) 처리 최적화 방안 마련 | 030 | 긴급 처리(SR) 요건 처리 체계 개선
지원체계 |  |  | 031 | 시스템 내 요청건(SR) 업무 카테고리 세분화
 | 전문성 기반 업무 적정성에 맞는 협력사 업무 정비 필요 분석계/운영계 업무가 혼재 되어 있어, 개인의 역량에 맞는 적절한 업무배치가 이뤄지지 않고 있음 기술/업무/중요도가 확립되지 않은 업무 배정으로 인해 비효율성 증가 |  | 032 | 시스템 내 요청건(SR) 처리 자동화 영역 개발
분석계 데이터 거버넌스_KE
분석계 운영 업무 효율 과제
현업/협력사 업무 Level

## Slide 26: [별첨] 개선과제 도출 ② 운영 업무 효율 (5/5)
분석계 데이터 거버넌스_KE
분석계 운영 업무 효율 과제
분류 | 주요 인사이트 | 대과제 | 과제 no. | 개선 과제
협력사 업무 생산성 관리 | 권한 관리 R&R/정책/프로세스 재정립 필요 SES계정 승인 등 IT 권한 부여 및 승인 요청에 대한 처리도 늦으며 관련 담당자가 명확하지 않아 업무가 지연이 됨 권한 부여 관련 정책/프로세스는 정의 되어 있으나, 확산이 되지 않아 체계적으로 공유가 되지 않음 | 권한 체계 정비 | 033 | 권한 정책 및 (요청/승인) 프로세스 정비 및 확산
 | 유연한 권한 요청/처리/승인 체계 개선 필요 신규 개발/Test 등 업무에 따른 권한 및 추가 Resource 사용 시, 승인까지 최대 2주가 소요됨 협력사들의 데이터 접근 권한이 최소한으로 부여되고, 데이터 권한 재요청이 빈번함 |  | 034 | 데이터 및 Resource 사용/접근 권한에 대한 R&R 정비
지원체계 | 데이터 조회/열람 편의성 증대 필요 접근 권한이 제한적이기 때문에, 협력사의 데이터 요청 전 데이터 조회 또한 불가능하여 업무 한계가 발생함 (추가 의견): 데이터 조회/열람 개선과제의 지향점은은 협업, IT 관리자, 데이터 사이언티스트 등 전사 차원의 데이터 조회,검색 등 일관된 데이터 관련 서비스를 제공할 수 있는 포털 형태일 것임 | 데이터 체계 정비 | 035 | 분석계 데이터 조회/열람 체계 정비 및 시스템 구축
협력사 권한
데이터 포탈 구현 시, KE 담당 협업 필수

## Slide 27: [별첨] 데이터 거버넌스 과제 개념서: Control Tower 조직 체계 수립
대과제 | Control Tower 조직 체계 수립 |  | 카테고리 |  | 조직 |  |  |  | 
도출배경 | 데이터 전략 담당/조직 (예. 권한 관리 체계 확립)의 부재로 데이터 활용 및 협업이 제한적임 |  | 주관 조직 | 주관 | KE |  |  |  | 
 |  |  |  | 협업 |  |  |  |  | 
고려사항 | 타 사 Control Tower 벤치마킹 사례 |  | 기대효과 |  | 데이터 전략 담당/조직의 수립으로 인해 체계적인 업무 지시 및 불분명한 데이터 활용 및 협업 영역에 대한 파악이 가능해짐 |  |  |  | 
개선과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  |  | 조직 | 정책 | 프로세스 | IT
 | Control Tower R&R 정립 | ① Control Tower 조직 지향점 및 방향성 정의 데이터 전략, 분석계 내 KPI 수립 등 ② Control Tower R&R 정립 |  |  |  | O | O |  | 
 | 분석계 內 업무 지원 | ① 분석계 팀에 대한 지원 업무 범위 및 역할 정의 ② 분석계 R&R, Counterpart / Contact Point에 대한 전사 확산 및 지원 방안 마련 |  |  |  | O | O |  | 

## Slide 28: [별첨] 데이터 거버넌스 과제 개념서: 조직 운영 측면 전반의 R&R 수립
대과제 | 조직 운영 측면 전반의 R&R 수립 |  | 카테고리 |  | 조직 |  |  |  | 
도출배경 | 팀 구성의 잦은 변경으로 KE 분석계 차원의 근간이 되는 KPI가 명확하지 않음 분석계 조직에 대한 R&R협의 및 수립을 할 조직이 부재함 분석계 팀 별 전담된 데이터 관리를 수행하게 도울 조직이 부재함 |  | 주관 조직 | 주관 | KE |  |  |  | 
 |  |  |  | 협업 |  |  |  |  | 
고려사항 | 운영계와 차이가 있는 분석계의 상황을 고려하여 분석계 內 협의체를 수립할 것 각 팀별 업무 현황 재파악필요 |  | 기대효과 |  | 분석계 업무 진행 중 이슈 발생 시 contact point(의사결정 협의체) 확립으로 업무의 효율성 증진이 가능해짐 분석계 내 팀 별 R&R, KPI명확화됨 분석계 내 데이터 업무 수행 지원을 통한 실제적인 비즈니스 가치 발견 |  |  |  | 
개선과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  |  | 조직 | 정책 | 프로세스 | IT
 | 분석계 內 팀 별 R&R 수립 | ① 데이터 Lifecycle 관점의 유관 조직 Define ② 조직 별 역할 및 책임 정의 |  |  |  | O | O |  | 
 | 데이터 관련 의사결정(예. 지원/승인 등) 조직 운영 방안 정립 | ① DCoE 전담/주관 조직 정의, 참여조직 정의 ② DCoE 역할 정의 |  |  |  | O | O |  | 

## Slide 29: [별첨] 데이터 거버넌스 과제 개념서: 거버넌스 가이드라인
대과제 | 거버넌스 가이드라인 |  | 카테고리 |  | 조직 |  |  |  | 
도출배경 | 데이터 거버넌스에 대한 명확한 정의가 부재하여 향후 이슈 발생 및 OZ 통합 시 리스크 발생 우려가 높음 |  | 주관 조직 | 주관 | KE |  |  |  | 
 |  |  |  | 협업 |  |  |  |  | 
고려사항 | 현재 개선과제 Scope은 분석계 한정임을 명시함 |  | 기대효과 |  | KE 분석계 내 데이터 거버넌스를 정의함으로써 추후 KE데이터 정책의 기반점 확립 |  |  |  | 
개선과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  |  | 조직 | 정책 | 프로세스 | IT
 | 분석계 데이터 거버넌스 가이드라인 수립 | ① 거버넌스 목적 및 역할 정의 ② 분석계 데이터 범위 정의 ③ 거버넌스 內 주요 용어 정의 ④ 거버넌스 운영 조직 역할 및 관리 프로세스 수립 |  |  |  | O | O |  | 

## Slide 30: [별첨] 데이터 거버넌스 과제 개념서: 데이터 라이프사이클 기반 관리 체계 수립
대과제 | 데이터 라이프사이클 기반 관리 체계 수립 (수집>저장>분석>활용>폐기) |  | 카테고리 |  | 정책 및 프로세스 |  |  |  | 
도출배경 | 데이터 분석 후 폐기 정책이 전사적으로 명문화되지 않았음 |  | 주관 조직 | 주관 | KE |  |  |  | 
 |  |  |  | 협업 |  |  |  |  | 
고려사항 | 분석계 내 팀 별 데이터 폐기 정책 현황 파악 필요 |  | 기대효과 |  | 데이터라이프사이클(수집>저장>분석>활용>폐기)를 총괄하는 정책 마련에 따른 이슈발생 risk 최소화 |  |  |  | 
개선과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  |  | 조직 | 정책 | 프로세스 | IT
 | 데이터 라이프사이클에 기반한 데이터 관리 정책 및 프로세스 수립 | ① 데이터 라이프사이클(수집>저장>분석>활용>폐기)에 따른 관리 정책 수립 및 명문화 ② 데이터 라이프사이클에 따른 관리 프로세스 수립 및 명문화 ③ 데이터 라이프사이클 별 관리 조직 및 역할 정의 |  |  |  |  | O | O | 

## Slide 31: [별첨] 데이터 거버넌스 과제 개념서: 데이터 보안 체계 수립
대과제 | 데이터 보안 체계 수립 |  | 카테고리 |  | 정책 및 프로세스 |  |  |  | 
도출배경 | 분석계 내 데이터 보안 관리를 전담할 조직이 부재함 |  | 주관 조직 | 주관 | KE |  |  |  | 
 |  |  |  | 협업 |  |  |  |  | 
고려사항 | 데이터 보안 시스템화 시 PPM(private policy management)와 연계된 체계인지 고려 필요 |  | 기대효과 |  | KE 비즈니스의 연속성을 지원하고, 위험을 사전 대응 및 최소화할 수 있음 |  |  |  | 
개선과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  |  | 조직 | 정책 | 프로세스 | IT
 | 데이터 보안 관리 및 모니터링 정책 및 프로세스 수립 | ① KE내 관련 규정 및 보안정책 확인 ② 필요 항목에 따른 적용 가이드라인 수립 ③ 약관에 따른 개인정보 폐기 모니터링 정책 및 프로세스 수립 |  |  |  |  | O | O | 
 | 개인정보 보호 정책 및 프로세스 정비 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32: [별첨] 데이터 거버넌스 과제 개념서: 품질 관리 체계 수립
대과제 | 품질 관리 체계 수립 |  | 카테고리 |  | 정책 및 프로세스 |  |  |  | 
도출배경 | 정책 부재로, 일관된 정책에 입각한 품질관리가 되고 있지 않음 (표준화 정책은 있으나, 확산이 미흡하여 조직 별 인지하고 있는 정의가 달라, 표준화 품질 컨트롤되지 않음) |  | 주관 조직 | 주관 | KE |  |  |  | 
 |  |  |  | 협업 |  |  |  |  | 
고려사항 | 데이터가 분석 활용을 위한 데이터 현황 재파악 필요 |  | 기대효과 |  | 품질 관리 정책 확산 및 공유 모니터링을 통한 전사적인 데이터 품질 점검 가능 품질 관리에 대한 조직 별 편차 최소화 |  |  |  | 
개선과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  |  | 조직 | 정책 | 프로세스 | IT
 | 데이터 품질 관리 및 모니터링 범위 및 기준 수립 | ① 품질관리 범위 및 지표 정의 ② 품질 지표 산출식 도출 ③ 품질 결과치 모니터링 대시보드 구성 |  |  |  |  | O | O | O
 | 데이터 품질 관리 프로세스 및 R&R 수립 | ① 품질 관리 (지표 관리/추가/수정/모니터링) 프로세스 수립 ② 품질 관리 R&R 정의 |  |  |  |  | O | O | O

## Slide 33: [별첨] 데이터 거버넌스 과제 개념서: 데이터 / Resource / 권한 정책 및 프로세스 수립
대과제 | 데이터 / Resource / 권한 정책 및 프로세스 수립 |  | 카테고리 |  | 정책 및 프로세스 |  |  |  | 
도출배경 | 데이터를 총괄하는 조직이 부재하여, 어느 조직이 무슨 목적으로, 어떤 데이터를 어떤 솔루션을 통하여 활용하는지 추적/관리가 어려움 분석계 팀 별 데이터 접근 권한을 명시하지 않아 부서 간 조직적인 협업이 어려움 |  | 주관 조직 | 주관 | KE |  |  |  | 
 |  |  |  | 협업 |  |  |  |  | 
고려사항 | 분석계 각 팀 별 역할에 따른 데이터 권한 필요정도 확인 필요 |  | 기대효과 |  | 데이터를 활용하는 조직/ 목적/ 데이터 유형 등을 파악할 수 있어 업무 추적 관리가 개선됨 데이터 접근 권한 명시에 따른 책임 및 담당이 명확해져 전사적 차원의 협업이 가능해짐 |  |  |  | 
개선과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  |  | 조직 | 정책 | 프로세스 | IT
 | 데이터 사용현황 및 보유 현황 추적 방안 마련 | ① 분석계 각 팀 별 권한/담당 보유 데이터 파악 ② 가시성 확보를 위한 데이터 대시보드(팀 별 데이터 사용 현황 포함) 정의 및 구성 |  |  |  |  | O |  | O
 | 분석계 內 권한 관리 정책 및 프로세스 수립 | ① KE 분석계 內 데이터 접근권한 정책 및 프로세스 재정의 ② KE 데이터 연계 및 협업 프로세스 정의 및 수립 |  |  |  |  | O | O | 
 | 솔루션 사용 및 관리 현황 파악 방안 마련 | ① 분석계 솔루션 사용 추적 방안 도출 ② 분석계 솔루션 관리 정책 및 프로세스 정의 |  |  |  |  | O | O | 

## Slide 34: [별첨] 데이터 거버넌스 과제 개념서: 데이터 변화관리 및 확산 체계 수립
대과제 | 데이터 변화관리 및 확산 체계 수립 |  | 카테고리 |  | 변화관리 및 확산 |  |  |  | 
도출배경 | 변경관리를 일원적으로 현행화/문서화할 조직이 부재하여, 데이터 관련 프로세스가 각 부서별로 상이하고 공식적으로 통일되지 않아 업무에 차질이 있음 분석계에 대한 기본정의, 정책은 수립되어 있으나 전사적인 공유가 되지 않아서 이를 인지하는 인원이 한정적임 |  | 주관 조직 | 주관 | KE |  |  |  | 
 |  |  |  | 협업 |  |  |  |  | 
고려사항 | 데이터 변화관리 및 확산 시스템 도입이 기존의 시스템과 융화가 가능한지 기술적 점검 필요 |  | 기대효과 |  | 데이터 변경관리 현행화를 통한 일관성 있는 변화관리 수정/갱신 사항 공유 가능 데이터 업무 전반 관련 정책 / 가이드 상시 접근 체계 마련하여 업무 프로세스 효율화 향상 |  |  |  | 
개선과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  |  | 조직 | 정책 | 프로세스 | IT
 | 데이터 변경관리 및 현행화 방안 마련 | ① 데이터 변경관리 정책 및 프로세스 정의/명문화 ② 정책 및 프로세스에 따른 유관조직 R&R 정의 |  |  |  | O | O | O | 
 | 확산 채널 및 관리 방안 마련 | ① 분석계 정책/프로세스/R&R 에 대한 확산 방안 및 채널 마련 |  |  |  |  | O |  | O
예. 기존 Confluence/데이터 카탈로그 방문 및 실사용 증가를 위한 교육 정책/챗봇 도입/신규 데이터 블로그 개설 등

## Slide 35: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 분석계 데이터 거버넌스 수립
대과제 | 분석계 데이터 거버넌스 수립 |  | 카테고리 | 데이터 거버넌스 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | 분석계 데이터 거버넌스 및 업무 지원 및 관리 주체의 부재로 인한 분석계 운영의 한계 존재 |  | 담당 부서 | KE |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 분석계 전사 관리 담당은 KE 내부에서 진행해야 함 KE내 조직 신설(배정) 시 분석계 업무 담당 팀 인원들의 핵심 역량 파악 필요 |  | 기대효과 | 분석계 정책 수립 및 적극적인 의사결정 반영 가능 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 상세 |  |  | 주관 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 상세 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | 분석계 정책/프로세스 수립 및 정비 | ① KE 분석계 데이터 정책 수립 및 프로세스 정비 ② 거버넌스 가이드라인 수립 |  |  | KE | - | O | O |  | O | 
 | 전사 분석계 R&R 구체화 및 KPI 정립 | ① KE 조직별 분석계 R&R 구체화 ② KE/LG CNS/협력사 간의 R&R 정립 |  |  | KE | - | O | O |  | O | 
분석계 확장 대응을 위한 역할 구분 명확 필요 (전략, 분석, 데이터 관리 등)

## Slide 36: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 분석계 운영 업무 R&R/체계 정비
대과제 | 분석계 운영 업무 R&R/체계 정비 |  | 카테고리 | 운영 업무 체계 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | 분석계 관리 담당자 부재로, 업무 대응이 어려움 협력사 인원의 담당 분석계 및 업무 별 특성이 고려 된, 운영 업무 조직 구성 기준 및 체계가 부재하여, 현재 조직 구성의 효율화에 한계 존재 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 중간 관리자(P/L)는 LG CNS 소속 직원이어야 함 분석계 P/L 업무 정의는 KE가 관리하여야 함 분석계 P/L은 협력사 관련 R&R 정의 및 관리 체계 주요 역할자임을 명시함 |  | 기대효과 | 분석계 업무 담당자 배정으로 인한 업무 대응 시간 단축 협력사 관리 체계 개선 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | 분석계 전담 P/L 투입 및 운영 업무 관리 R&R 수립 | ① KE 분석계 운영 업무 목표 및 지향점 수립 ② 분석계 P/L R&R 정의 ③ 협력사 업무 상세 파악 및 최적화 방안 마련 |  |  | CNS/ KE | 협력사 | O | O | O | O | O
 | 분석계 협력사 R&R 정비 및 주업무 체계 확산 | ① R&R 기반 협력사 업무 적정성 및 현행화 관리 |  |  | CNS | 협력사 |  | O | O | O | 

## Slide 37: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 운영 업무 체계 정비
대과제 | 운영 업무 체계 정비 |  | 카테고리 | 운영 업무 체계 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | 협력사 업무 현황 및 적정성에 대한 기준 파악 한계 일부 협력사의 주간보고 할애 시간이 많아 실질적 운영 업무 지장 초래 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 하도급법 준수 사항 확인 필요 |  | 기대효과 | 정량적 평가 기반 협력사 관리 근거 마련 협력사 업무 적정성 파악에 대한 가시성 확보 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | 운영 업무 배치 최적화 | ① 업무 기반, 적정성 및 효율성 검증 기준 수립 ② 업무 적정성/효율성 기반의 운영 업무 배치 및 수행 방안 수립 ③ 업무 효율성 고도화 방안 도출 ( 업무 적정성 분석 Framework 기반) |  |  | CNS | 협력사 |  | O | O | O | O
 | 분석계 보고체계 개선 및 간편화 | ① 보고 조직/R&R 정비 및 명확화 ② 주간보고 간편화 및 가산화 방안 수립 (예.Task&Weekly 시스템 사용) |  |  | CNS | 협력사 |  |  | O | O | O

## Slide 38: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 운영 업무 관리 체계 정비 (1/2)
대과제 | 운영 업무 관리 체계 정비 |  | 카테고리 | 관리 체계 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | 완전도급 형태에 따른 협력사 관리 체계 및 평가 지표 부재 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 협력사 평가 관련 진행사항은 LG CNS만 가능함 |  | 기대효과 | 분석계 운영 업무 효율관점에서 협력사 업무 체계를 모니터링/평가진행이 가능하고 평가 결과기반 협력사 관리 체계 의사결정에 활용 가능 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | 분석계 운영 업무 모니터링 체계 고도화 | ① 분석계 전담 P/L 투입을 통한, 업무 이해 기반의 운영 업무 현황 파악 ② 운영 업무 현황 및 내역 정량화 ③ 업무 적정성 분석 Framework 기반의 운영 업무 효율성 관리 방안 도출 ④ 업무 효율성 기반, 주기적 운영 업무 모니터링 프로세스 정의 |  |  | CNS | KE/ 협력사 |  | O | O | O | 
 | 분석계 업무 기반 KPI 정의 및 정량적 평가 체계 마련 | ① 평가 지표 KPI 수립 ② 평가 체계 방안 마련 ③ 평가 현행화 및 관리 체계 수립 |  |  | CNS | KE/ 협력사 |  | O | O | O | 
(LG CNS, 협력사 평가 체계는 수립 중)

## Slide 39: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 운영 업무 관리 체계 정비 (2/2)
대과제 | 운영 업무 관리 체계 정비 |  | 카테고리 | 관리 체계 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | KE/협력사 개인별로 운영 업무 정책/프로세스를 관리 하며, 공유가 되지 않음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 문서 중앙화 수립 및 정책 수립기준 원칙 수립 필요 문서 정보 유출 대비 공유 예외 사항 최소화 필요 |  | 기대효과 | 문서 중앙화에 따른 IT 정보 자산 관리 효율성 증대 신규 인력 및 업무 재배치 시, 빠른 업무 적응 지원 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | 분석계 정책/프로세스 문서화 체계 수립 | ① 문서 표준화 정립 ② 업무/기술 별 카테고리 세분화 정의 ③ 문서화 관리 전사 체계 (Knowledge Management) 수립 |  |  | KE | CNS |  | O | O |  | 

## Slide 40: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 기술 지원 정책/프로세스 정비
대과제 | 기술 지원 정책/프로세스 정비 |  | 카테고리 | 지원 체계 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | 기술적 전문성에 대해 업무 생산성이 상이하여, 일부 인원에 대한 업무 가중치가 높아짐 AWS 기술지원에 대한 명확한 가이드라인 부재로 운영 업무 L/T 증가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 문서 표준화 기반으로 정립 및 명문화 필요 |  | 기대효과 | 기술 전문성 향상 및 업무 생산성 증가 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 담당 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | 기술 지원 정책 가이드라인 (재)정립 및 확산/변경관리 개선 | ① 전사관점 기술 정책/프로세스 가이드라인 재정립 ② 기술 가이드라인 현행화 및 전사 확산 채널 마련 ③ AWS 기술 지원 정책/프로세스/채널 정의 및 확산 |  |  | KE | CNS/ 협력사 |  | O |  |  | O
 | 업무 프로세스 명문화 | ①기술( AWS)/ 기술 관련 비즈니스 업무 프로세스 정의 및 명문화 ② 협력사 내부 공유 방안 및 채널 마련 |  |  | 협력사 | CNS |  |  | O |  | O
 | 운영 업무 역량 강화 체계 수립 | ① AWS 교육 프로그램 마련 ② 업무 관련 Biz (Domain Knowledge 교육 확대 운영 |  |  | CNS | KE |  | O |  |  | O

## Slide 41: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 분석계 커뮤니케이션 체계 정비
대과제 | 분석계 커뮤니케이션 체계 정비 |  | 카테고리 | 지원 체계 수립 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | KE/협력사 간 직접 커뮤니케이션이 발생하며, 완전도급체계 전환 후, 하도급법 위반 소지가 있음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 하도급 법 준수 요건 및 규정 파악 필요 |  | 기대효과 | 하도급법 리스크 최소화 커뮤니케이션 채널 일원화 및 기록 가능 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 담당 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | KE 분석계 커뮤니케이션 채널 정책/프로세스 확산 | ① 분석계 內 R&R(KE ↔ LG CNS ↔ 협력사) 및 Contact Point 정의/정비 ② 커뮤니케이션 정책 변화 관리 및 확산 정책/프로세스 수립 |  |  | KE | CNS |  | O |  |  | 
 | 분석계 커뮤니케이션 채널 관리 방안 수립 | ① 분석계 유관 조직 간 커뮤니케이션 채널 도입 ② 커뮤니케이션 채널 관리 및 확산 전략 수립 |  |  | CNS | KE |  | O | O |  | 

## Slide 42: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 요청건 (SR)처리 최적화 방안 마련
대과제 | 요청건 (SR)처리 최적화 방안 마련 |  | 카테고리 | 업무 생산성 관리 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | ITRO 시스템 활용(SR처리 요청)에 대한 혼선이 발생하여, 업무 프로세스 지연이 빈번함 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 기술적 실현 가능성을 고려하여, 실제 적용시 검증 필요 요청건(SR) 처리 관련 제약 사항 및 고려사항 사전 확인 필요 |  | 기대효과 | 기존 업무 프로세스 단축 가능 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 담당 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | 긴급 처리(SR) 요건 처리 체계 개선 | ① 긴급 요건 업무 정의 ② 긴급 요건 ‘선업무/후시스템처리’ 프로세스 및 시스템 현행화 방안 마련 ③ 확산 방안 및 채널 마련 |  |  | CNS | KE/ 협력사 |  |  | O |  | O
 | 시스템 내 요청건 (SR) 업무 카테고리 세분화 | ①요청건(SR)에 대한 업무 카테고리 정의 ②세분화된 업무 카테고리 영역 ITSM에 반영 |  |  | CNS | KE/ 협력사 |  |  | O |  | O
 | 시스템 내 요청건(SR) 처리 자동화 영역 개발 | ①SR 처리 자동화 가능 영역 개선 ②효율성 증대를 위한 자동화 가능 영역 ITSM에 반영 |  |  | CNS |  |  |  | O |  | O

## Slide 43: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 권한 체계 정비
대과제 | 권한 체계 정비 |  | 카테고리 | 업무 생산성 관리 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | 업무에 따른 권한 및 추가 Resource 사용시, 부가적인 승인 프로세스 발생 협력사들의 데이터 접근 권한이 최소한으로 부여되어 있어, L/T이 길어짐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 데이터 속성 기반 KE/LG CNS/ 협력사 접근 권한 제어 필요 협력사 승인 체계 개선 시, LG CNS만 협력사 측에 승인 권한이 있음 |  | 기대효과 | 편리한 데이터 활용을 위한 유연한 접근 권한 관리 체계 개선 기존 업무 프로세스 단축 가능 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 담당 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | 권한 정책 및 (요청/ 승인) 프로세스 정비 및 확산 | ① 데이터 및 Resource 사용/접근 권한에 대한 정책, 프로세스 정비 ② 정책, 프로세스 현행화 및 확산 방안 수립 |  |  | KE | CNS |  | O | O | O | O
 | 데이터 및 Resource 사용 /접근 권한에 대한 R&R 정비 | ① 데이터 및 Resource 사용/접근 권한 승인 R&R 정비 ② 빠른 의사결정/처리를 위한 데이터 권한 부여자 R&R 정립 ③ R&R 및 Contact Point에 대한 확산 및 변화관리 방안 수립 |  |  | CNS | KE |  | O | O | O | O

## Slide 44: [별첨] 운영 업무 효율 과제 개념서: 데이터 가시성 확보 방안 마련
대과제 | 데이터 가시성 확보 방안 마련 |  | 카테고리 | 업무 생산성 관리 |  |  |  |  |  |  | 
도출배경 | 접근 권한이 제한적이기 때문에, 협력사의 데이터 요청 전 데이터 조회 또한 불가능 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
고려사항 | 데이터의 보안성에 따라 데이터를 분류하여, 데이터 조회자의 역할 및 조직을 고려하여 데이터 조회/열람 수준 수립 필요 일반/기밀 정보 등 데이터 조회 통제 대상 재구분 필요 |  | 기대효과 | 기존 업무 프로세스 단축 가능 데이터 포털 구축 기반 정립 |  |  |  |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 담당 조직 |  | 과제 유형 |  |  |  | 
개선 과제 | 과제 구분 | 과제 내용 |  |  | 주관 | 협업 | 조직 | 정책 | 프로세스 | 인력 | IT
 | 분석계 데이터 조회/열람 체계 정비 및 시스템 구축 | ① 데이터 조회 체계 (데이터 표준, 카탈로그) 정비 ② (추후) 데이터 포털 구축 |  |  | CNS | KE/ .협력사 |  |  | O |  | O

## Slide 45: [별첨] 데이터 거버넌스 수행 내용
데이터 거버넌스 Framework |  | 
정책 | 거버넌스 가이드라인 | 거버넌스 목적 및 역할 정의 분석계 데이터 범위 정의 거버넌스 內 주요 용어 정의 거버넌스 운영 조직 역할 및 관리 프로세스 수립
 | 개인정보 보호 가이드라인 | KE 內 관련 규정 확인 필요 항목에 대한 적용 가이드 라인 수립
 | 데이터 보안 | 
조직 | 운영 측면 | 데이터 Lifecycle 관점의 유관 조직 Define 조직 별 역할 및 책임 정의
 | 데이터 사용자 측면 (권한 정책, R&R, 프로세스) | 사용자 유형별 계정 구분 정의 계정별 역할 및 데이터 권한 정의
프로세스 | 데이터 Life Cycle 정의 | 내부/외부 데이터별 프로세스 맵 작성 (조직, R&R, 전결, 심의, 유관시스템 등 포함) 단계별 필요 협의체 정의 및 운영 방안 (필요 시)
 | 신규 데이터 적재 요청 및 수집 | 
 | 기존 데이터 변경/수정 | 
 | 데이터 폐기 요청 | 
 | 데이터 요청 및 제공 (Outbound) | 
Information | 데이터 품질 관리 | 데이터 품질 정의 데이터 품질 관리 범위 및 기준 수립
 | 데이터 카탈로그 기본 항목 | 대상 항목/속성 정보 선정 속성 정보별 작성 내용 정의
 | 데이터 분류 체계 | 데이터 분류 체계 기준 및 원칙 정의 (Value Chain, 활용 목적, 원천 시스템 등)
데이터 포탈 | 데이터 포탈 화면 정의 | 포탈 內 관련 기능별 화면 및 필요 요건 정의 및 설계
최우선과제
최우선과제
최우선과제
후순위과제
의사결정B
의사결정B
후순위과제
의사결정A
최우선과제
의사결정A
후순위과제
Phase I
Phase II

## Slide 46: [별첨] 현황분석: 데이터 거버넌스 성숙도
구분 | 도입단계 | 프로세스화 | 통합경영 | 위험대응 | 가치창출
수준 | 데이터 품질관리 | 프로세스화 | 경영진 주도 | 정량화를 통한 위험 대응 | 성과, 문화
정의 | 데이터 거버넌스의 도입에 대한 필요성을 인식하고 있으나, 거버넌스 수준 보다는 데이터 품질관리 수준 | 데이터 거버넌스를 운영하기 위한 제반의 시스템 및 프로세스를 갖춘 단계 | 경영진이 데이터 거버넌스를 이해하고 경영진 주도하에 전사적인 비전과 전략을 수립하고 운영되는 단계 | 데이터에 대한 위험을 모니터링하고 측정하여 위험에 대한 대비를 통해 대처가 가능한 단계 | 데이터 거버넌스를 통해 새로운 가치를 창출하고 의사결정에 반영되는 단계. 데이터에 대한 투자와 의사결정이 상호 연결된 상태
품질 영역 | 데이터 품질관리를 시도하고 있으나, 전사적인 거버넌스와 연계되지 않음 | 데이터 품질은 거버넌스 측면의 관리, 개선의 프로세스를 갖추고 있음 | 데이터 품질관리가 경영진 주도에 의해 운영되고 있음 | 데이터 분석을 통해 데이터를 정량화하여 관리하고 평가하여 개선할 수 있는 기반이 마련되어 있음 | 데이터를 통해 비즈니스의 가치를 도출하여 혁신과 성과향상에 기여하고 있음
통제 영역 | 데이터 거버넌스 방향이 미정립되어 있고, 의사결정 체계가 구축되어 있지 않음 | 방법론, 정책이 수립되어 있고 의사결정 체계가 구축되어 있음 | 데이터 거버넌스가 전사 전략과 비전에 반영되어 통제 관리되고 있음 | 전사적 데이터의 위험을 모니터링하고 평가, 개선하여 위험에 대응하고 있음 | 데이터 분석결과가 비즈니스와 연계되어 신사업 및 전략에 반영될 수 있도록 관리하고 있음
조직 영역 | 독립적인 부서가 존재하지 않고, 담당자가 타 업무와 겸업하고 있음 | 담당자가 배치되어 있으며 타 부서에 소속되어 있음 | 독립된 데이터 거버넌스 조직이 존재하고 의사결정과 맵핑되어 있음 | 독립된 데이터 거버넌스 조직이 존재하고 위험에 대비한 교육 및 인력관리가 마련되어 있음 | 독립된 조직에 경영진이 포함되어 성과와 문화로 이어질 수 있도록 관리되고 있음
핵심 키워드 | 방향 미설정, 의사결정 미정립, 정보시스템화 | 프로세스화, 방법론, 정책, 조직구성 | 비전, 전략, 전사, 통합경영, 전사 조직 | 모니터링, 측정, 평가, 정량화, 자동화 도구 | 의사결정, 지속적 개선, 피드백, 최적화, 전략 연계
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
데이터 거버넌스 성숙도(‘데이터 거버넌스 수준평가 모델 개발의 제안’ [장경애, 김우제, 2017])
지향점
현 KE
현재 KE의 데이터 거버넌스 성숙도는 ‘Phase I-도입단계’ 초기로 파악되며, 향후 본격적인 데이터 거버넌스의 수립과 이후 지속적인 고도화 및 전사 확산을 통해 데이터 기반 가치의 위험 대응이 가능한 ‘Phase 4’ 달성을 목표로 함

## Slide 47: [별첨] Data Governance 정의
적시에 필요한 데이터를 확보하고 활용하기 위한 데이터의 표준화된 관리 체계를 수립
데이터에 대한 관리 원칙, 조직, 절차를 통해 데이터의 가용성, 유용성, 보안성을 확보
개요
데이터 관련 문제 방지를 위한 원칙 설정
데이터 이용에 관한 명확성 확보
데이터의 정확성/일관성을 유지
데이터 효율적 활용 지원
데이터 생애주기별 절차 설정
데이터 기획
데이터 저장 중단 및 폐기
데이터 활용에 필요한 조직 구성 및 R&R 정의
안정적 운영 및 지속적인 개선
데이터 프라이버시 보호
데이터 생성 및 수집
데이터 적재
데이터 변경 관리
데이터 검색 및 활용
데이터 관리 조직
데이터 소유조직
데이터 사용자
유관조직
Legal/Compliance 담당자
원칙
조직
절차

## Slide 48: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ①업무 관점
해당 BI 부문 명 | 구분1 | 구분2 | 업무 | 업무 상세 | 업무 특성 (신규 개발/ 운영/ End - to End / 관리) | 업무 중요성 (1-5 점) | 업무 난이도 (1-5 점) | 수요 대비 인원 수 (실제 인원수 / 실질적 수요 인원 수) | Biz 연계성 (LOW-MID-HIGH) | 업무 수행자 명
여객/고객 BI | BI 영역 | 예약 | KAL 예약 | ETL & Procedure 개발 및 유지보수 | End-to-End 설계/개발/운영 | 5 | 5 | 0.7 | HIGH | 구희진
 |  |  |  | 외부 I/F 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Repository 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 검증 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 사용자 데이터 요청 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 사용자 & 권한 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ETL Scheduling & Monitoring |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 변경 및 반영 |  |  |  |  |  | 
 |  | 운송 | KAL 운송 | ETL & Procedure 개발 및 유지보수 | End-to-End 설계/개발/운영 | 5 | 5 | 1 | HIGH | 김상훈/ 김주선
 |  |  |  | 외부 I/F 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Repository 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 검증 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 사용자 데이터 요청 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ETL Scheduling & Monitoring |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 변경 및 반영 |  |  |  |  |  | 
 |  | 실적 | KAL 실적 | ETL & Procedure 개발 및 유지보수 | End-to-End 설계/개발/운영 | 5 | 4 | 1 | HIGH | 김진규
 |  |  |  | 외부 I/F 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Repository 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 검증 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 사용자 데이터 요청 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 사용자 & 권한 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ETL Scheduling & Monitoring |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 변경 및 반영 |  |  |  |  |  | 
 |  | 고객 | KAL 고객 | ETL & Procedure 개발 및 유지보수 | End-to-End 설계/개발/운영 | 5 | 4 | 2 | HIGH | 류제문
 |  |  |  | 외부 I/F 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Repository 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 검증 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 사용자 데이터 요청 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ETL Scheduling & Monitoring |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 변경 및 반영 |  |  |  |  |  | 
 |  | 캠페인 | 고객 캠페인 지원 | Targeting DB Data I/F(캠페인) NPS 세그멘테이션 | End-to-End 설계/개발/운영 | 5 | 4 | 2 | HIGH | 류제문
 |  |  |  | Skypass Data Mining Data 지원 |  |  |  |  |  | 
 | 관리 | PM | 현장관리 및 KAL AA | KAL 메가존클라우드 현장관리 | 관리업무 | 5 | 5 | 0.7 | MID | 김상훈
 |  |  |  | KAL AA 업무 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | AWS Technical Support Case Open진행 |  |  |  |  |  | 

## Slide 49: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ①업무 관점
해당 BI 부문 명 | 구분1 | 구분2 | 업무 | 업무 상세 | 업무 특성 (신규 개발/ 운영/ End - to End / 관리) | 업무 중요성 (1-5 점) | 업무 난이도 (1-5 점) | 수요 대비 인원 수 (실제 인원수 / 실질적 수요 인원 수) | Biz 연계성 (LOW-MID-HIGH) | 업무 수행자 명
여객/고객 BI | ADMIN | BI / OBIEE Admin | ERP BI 운영 지원 | Deploy 관리 | System Admin | 4 | 4 | 5 | LOW | 최제승/김상훈
 |  |  |  | 사용자 & 권한 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | OBIEE 운영 및 기술 지원 | 가이드 & 매뉴얼 작성 | 기술지원 | 4 | 4 | 2 | LOW | 최제승/김상훈
 |  |  |  | 서비스 관리 및 모니터링 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 기술문의 응대 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 장애 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Tableau 관리 및 운영 | 서버 및 사용자 관리 | System Admin | 5 | 4 | 4 | MID | 최제승/김상훈
 |  |  |  | 장애 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 시스템 기술 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 리포트 구독 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 추출 Schecule 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Tableau Project 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Tableau Source Backup 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  | AWS TA | Redshift Admin | 리소스 모니터링 및 서버 관리 | System Admin | 5 | 4 | 4 | LOW | 조현찬/김상훈
 |  |  |  | 장애 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 사용자 계정 및 권한 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Redshift 연결 및 사용 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | AWS DMS 관리 및 운영 | DMS 장애 지원 | System Admin | 5 | 4 | 4 | LOW | 조현찬/김상훈
 |  |  |  | DMS Subscription 관리 및 모니터링 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 기술지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | RDS 관리 및 운영 | DMS 장애 지원 | System Admin | 5 | 5 | 4 | LOW | 조현찬/김상훈
 |  |  |  | DMS Subscription 관리 및 모니터링 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 기술지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Data Lake 구축/ 관리/ 운영 | Data Lake 구축 및 지원 | End-to-End 설계/개발/운영 | 5 | 5 | 4 | LOW | 조현찬/김상훈
 |  |  |  | DMS 장애 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 관리 및 모니터링 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 기술지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Data팀 Source 관리 | 정기적 Source Backup | System Admin | 4 | 4 | 4 | LOW | 조현찬/김상훈
 |  |  |  | 관리지원(Permision/Table생성/Procedure생성) |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 장애지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | AWS 기술지원 | I/F Architecture Modeling & 기술지원 | System Admin | 4 | 5 | 10 | LOW | 조현찬
 |  |  |  | 기술지원 |  |  |  |  |  | 
 |  | DataStage Admin | DataStage 운영 및 기술지원 | 서버 관리 | System Admin | 4 | 4 | 10 | LOW | 김상훈/구희진
 |  |  |  | 서비스 관리 및 모니터링 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 장애 지원 |  |  |  |  |  | 

## Slide 50: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ①업무 관점
해당 BI 부문 명 | 구분1 | 구분2 | 업무 | 업무 상세 | 업무 특성 (신규 개발/ 운영/ End - to End / 관리) | 업무 중요성 (1-5 점) | 업무 난이도 (1-5 점) | 수요 대비 인원 수 (실제 인원수 / 실질적 수요 인원 수) | Biz 연계성 (LOW-MID-HIGH) | 업무 수행자 명
여객/고객 BI |  | ODS | PIP ODS PSSRE 관리 | ODS Data I/F 관리 | System Admin | 4 | 4 | 4 | LOW | 박상준/김상훈
 |  |  | Redshift ODS | ETL & Procedure 개발 및 유지보수 | End-to-End 설계/개발/운영 | 4 | 4 | 4 | LOW | 박상준/김상훈
 |  |  |  | ETL Scheduling & Monitoring |  |  |  |  |  | 
 |  | Consolidation | Consolidation 운영 | ETL & Procedure 개발 및 유지보수 | End-to-End 설계/개발/운영 | 5 | 5 | 1 | LOW | 박상준/김상훈
 |  |  |  | 외부 I/F 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 검증 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 사용자 데이터 요청 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ETL Scheduling & Monitoring |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 변경 및 반영 |  |  |  |  |  | 
 |  | ETL | Redshift 통합영역(PSSINT) 운영 및 기술지원 | ETL & Procedure 개발 및 유지보수 | End-to-End 설계/개발/운영 | 5 | 4 | 2 | LOW | 박상준/김상훈
 |  |  |  | 외부 I/F 개발 및 유지보수 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 검증 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 사용자 데이터 요청 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ETL Scheduling & Monitoring |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 변경 및 반영 |  |  |  |  |  | 
 |  | Service Center | Service Center 주제영역 관리 | ETL & Procedure 개발 및 유지보수 | End-to-End 설계/개발/운영 | 4 | 4 | 4 | HIGH | 조현찬
 |  |  |  | Data 검증 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | OBIEE Repository 개발 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ETL Scheduling & Monitoring |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 변경 및 반영 |  |  |  |  |  | 
 |  | DDS | DDS 주제영역 관리 | ETL & Procedure 개발 및 유지보수 | End-to-End 설계/개발/운영 | 4 | 4 | 4 | MID | 조현찬
 |  |  |  | Data 검증 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | OBIEE Repository 개발 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ETL Scheduling & Monitoring |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data 변경 및 반영 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ML Pipe Line 구축 | M/L 개발 및 관리 | End-to-End 설계/개발/운영 | 4 | 5 | 0 | LOW | 조미래
 |  |  |  | 기 개발된 ML Pipeline 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Interface 운영 관리 | SKYTEAM 데이터 교환 업무 지원 | End-to-End 설계/개발/운영 | 5 | 4 | 2 | MID | 
 |  |  |  | DL JV 데이터 교환 및 분석 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 캠페인 및 개인화 데이터 지원 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 현대카드 PLCC 데이터 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Data T/F ODS 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | SPSS 운영지원 | 서버 관리 | System Admin | 4 | 3 | 10 | LOW | 최제승/김상훈
 |  |  |  | 장애 관리 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | KAL HelpDesk | Repository 개발 및 유지보수 | 기술지원 | 3 | 3 | 10 | LOW | 김주선
 |  |  |  | BI Report &DashBoard개발 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | KAL PSS Portal | Repository 개발 및 유지보수 | 기술지원 | 3 | 3 | 10 | LOW | 김주선
 |  |  |  | BI Report &DashBoard개발 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 업무 지원 | BIZ SQL 작성 및 데이터 추출 | 기술지원 | 3 | 3 | 10 | LOW | 팀원 전원
 |  |  |  | 고객통합DB, One ID 구축 프로젝트 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 문의 사항 및 장애 지원 | 문의 사항 및 장애 지원 | 기술지원 | 3 | 3 | 10 | LOW | 팀원 전원

## Slide 51: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ①업무 관점
해당 BI 부문 명 | 구분1 | 구분2 | 업무 | 업무 상세 | 업무 특성 (신규 개발/ 운영/ End - to End / 관리) | 업무 중요성 (1-5 점) | 업무 난이도 (1-5 점) | 수요 대비 인원 수 (실제 인원수 / 실질적 수요 인원 수) | Biz 연계성 (LOW-MID-HIGH) | 업무 수행자 명
화물 BI |  | OBIEE / BI | Repository 개발 및 유지보수 | Repository 개발 및 유지보수 데이터 검증 사용자 데이터 요청건 지원 대시보드 속도 튜닝 사용자 & 권한 관리 | 운영 | 5 | 4 | 2 | MID | 김원기
 |  |  | 데이터 검증 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 사용자 데이터 요청건 지원 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 대시보드 속도 튜닝 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 사용자 & 권한 관리 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ETL | 내외부 데이터 I/F | 외부데이터 연계 개발 유지보수 I/F 문서 관리 장애 대응 | 운영 | 5 | 4 | 2 | LOW | 김원기
 |  |  | 화물 예약 / 운송 / 실적 ETL RMS 예측 데이터 (Glue, python, Lambda 등) | iCargo 화물 파일 데이터 전처리 프로세스 관리 분석 데이터 Pipeline 개발 유지보수 RMS 예측 모델 데이터 파일처리 RMS 분석 데이터 Pipeline 개발 유지보수 배치리스트, 개발 문서 관리 장애 대응 | 운영 | 5 | 4 | 2 | LOW | 손인권
 |  | ETL | MWAA/GLUE 관리 | MWAA/GLUE 공통 프로그램 관리 유지보수 모니터링 프로그램 관리 | 운영 | 5 | 4 | 2 | LOW | 손인권
운항 BI |  | ETL | BI Report&DashBoard 개발 및 유지보수 Repository 개발 및 유지보수 Data 검증 사용자 데이터 요청 지원 Data 변경 및 반영 |  | End-to-End 설계/개발/운영 | 3 | 3 | 20 | MID | 반지운
ERP |  | ETL | ETL / ERP BI | 생산 BI - ETL & Procedure 개발 및 유지보수 OBIEE Repository 개발 및 유지보수 BI DATA 변경 및 반영 | 운영 | 4 | 4 | 1 | LOW | 송승은
 |  |  |  | 재무/운항 BI - ETL & Procedure 개발 및 유지보수 OBIEE Repository 개발 및 유지보수 BI DATA 변경 및 반영 | 운영 | 4 | 4 | 1 | LOW | 이주원

## Slide 52: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ②인원(개인)관점
성함 | 주간보고 1회차 (예) 230421 |  |  |  |  |  |  | 
 | 업무 난이도 (1-5 점) | 업무 특성 |  |  |  |  |  | 중요성 (주관적)
 |  | 분석계 범용 수행 가능 업무 % (예. Tech Admin, ETL) | End- to -End Coverage 업무 % (예. 여객-예약 X 업무) | 신규 개발 업무 % (SI) | 운영 업무 % (SM) | 관리 및 지원 업무 % (PM 및 AWS) | 현재 분석계 외 업무% (폐기 예정 DW 잔여 업무 OR 분석계 外 업무) | 
김상훈 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 
구희진 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 
김진규 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
박상준 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
조미래 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
김주선 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 
류제문 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
조현찬 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
최제승 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
손인권 | 4 | 2.5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | HIGH iCargo 버전업 관련 신규 개발 업무
김원기 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | MID
반지운 |  |  |  |  |  |  |  | 
이주원 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 0 | 2023.01 ETL 개발/운영과 운영업무가 주 운영업무 ex) 화면 데이터 이상 발생 -> Target 테이블 및 레퍼지토리 확인 및 조치
송승은 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 0 | 2023.01 ETL 개발/운영과 운영업무가 주 운영업무 ex) 화면 데이터 이상 발생 -> Target 테이블 및 레퍼지토리 확인 및 조치

## Slide 53: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ②인원(개인)관점
성함 | 주간보고 2회차 (예) 230421 |  |  |  |  |  |  | 
 | 업무 난이도 (1-5 점) | 업무 특성 |  |  |  |  |  | 중요성 (주관적)
 |  | 분석계 범용 수행 가능 업무 % (예. Tech Admin, ETL) | End- to -End Coverage 업무 % (예. 여객-예약 X 업무) | 신규 개발 업무 % (SI) | 운영 업무 % (SM) | 관리 및 지원 업무 % (PM 및 AWS) | 현재 분석계 외 업무% (폐기 예정 DW 잔여 업무 OR 분석계 外 업무) | 
김상훈 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 
구희진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
김진규 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 
박상준 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
조미래 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
김주선 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 
류제문 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
조현찬 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
최제승 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
손인권 | 4 | 2.5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | HIGH iCargo Version Upgrade 에 따른 신규 개발 요건 증가
김원기 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | HIGH 외부데이터 연계 개발 증가
반지운 |  |  |  |  |  |  |  | 
이주원 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2023.02 ERP Fresh install 프로젝트 관련 NEW ERP 테스트 서버 ETL 연동 테스트 주요 업무로 수행 그외 운영업무 수행
송승은 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2023.02 ERP Fresh install 프로젝트 관련 NEW ERP 테스트 서버 ETL 연동 테스트 주요 업무로 수행 그외 운영업무 수행

## Slide 54: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ②인원(개인)관점
성함 | 주간보고 3회차 (예) 230321 |  |  |  |  |  |  | 
 | 업무 난이도 (1-5 점) | 업무 특성 |  |  |  |  |  | 중요성 (주관적)
 |  | 분석계 범용 수행 가능 업무 % (예. Tech Admin, ETL) | End- to -End Coverage 업무 % (예. 여객-예약 X 업무) | 신규 개발 업무 % (SI) | 운영 업무 % (SM) | 관리 및 지원 업무 % (PM 및 AWS) | 현재 분석계 외 업무% (폐기 예정 DW 잔여 업무 OR 분석계 外 업무) | 
김상훈 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
구희진 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 
김진규 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
박상준 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
조미래 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
김주선 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 
류제문 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
조현찬 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
최제승 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
손인권 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 0.5 | HIGH iCargo Version Upgrade 에 따른 신규 개발 요건 증가
김원기 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | HIGH RPA 및 외부 데이터 연계 관련 신규 개발 요건 증가
반지운 |  |  |  |  |  |  |  | 
이주원 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2023.03 ERP Fresh install 연기 전, 본 이행 기간 Glue 및 화면테스트 등 전환 계 획 수립업무가 주요수행
송승은 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2023.03 ERP Fresh install 연기 전, 본 이행 기간 Glue 및 화면 테스트 등 전환 계획 수립 업무가 주요수행

## Slide 55: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ③여객주간보고
주간보고일 | 업무요청 채널 | 요청 내용 | 담당자 | 범용수행가능 | End- to -End Coverage | 신규개발 | 운영 | 관리/지원 | 분석계 외 업무
20230504 | ITRO | DDS - dds용 cpn, tkt 2개 테이블 Mart 구성 procedure 개발 | 조현찬 | 1 |  | 1 |  |  | 
20230504 | ITRO | PSSDW 표준점검용 ETL 개발 요청 | 김상훈 | 1 |  | 1 |  | 1 | 
20230504 | ITRO | 환불(TKT, CPN) 로직 수정 및 테이블, BI 컬럼 추가 요청 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | [PAXBI] ACPS 일일실적 마트 수정 요청 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | [PAXBI] ACPS 일일실적 마트 수정 요청 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | XXPSS_FAC_REV_INTL_SEG 로직 수정 및 데이터 소급 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | 수하물 DB 개발(WorldTracer data BI 구현) | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | ITRO | 운송 History DB 재구성작업 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | 운송 TKT DB 구성 | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | ITRO | DL 운항 실적 신규 DB 구성 | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | ITRO | CHKIN 및 탑승권/수하물 History 구분 항목 추가 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | 중복, 적재 FLT 매뉴얼 삭제 작업 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | 라운지 repository 수정(Entry time 수정 및 카운터 타입 추가) | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | SSCI, 19년 실적, L/F 삭제 요청 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | 수하물 DB 개발(WorldTracer data BI 구현) | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | ITRO | 운송 History DB 재구성작업 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | 운송 TKT DB 구성 | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | ITRO | DL 운항 실적 신규 DB 구성 | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | ITRO | CHKIN 및 탑승권/수하물 History 구분 항목 추가 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | 중복, 적재 FLT 매뉴얼 삭제 작업 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | 라운지 repository 수정(Entry time 수정 및 카운터 타입 추가) | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | SSCI, 19년 실적, L/F 삭제 요청 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | [PAXBI] 홈페이지 탑승확인서발급을 위한 데이터 조회 불가 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | [paxbi] Delay code별 지연시간 표출 오류 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | [paxbi] Delay code별 지연시간 표출 오류 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | [PAXBI] 5월 1일 여객 BI DATA 수정 요청 | 조현찬 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | [여객BI] DATALAKE 특정 테이블 복제 및 동기화 요청 | 조현찬 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | CEB 노선 신규 Flight 등록 요청 (KE8616) | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | PAXBI Booking 영역 Agent Key 값 등록 요청 | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | PT_TATTO_NO 컬럼 추가 | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | XXPSS_FAC_PNR_SEG 테이블 컬럼 생성 및 삭제 | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | XXPSS_DIM_MKS_CARR 데이터 전체 재적재 요청 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | XXPSS_FAC_REV_CFG_OMISSION 업데이트 요청 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | XXPSS_DIM_OTHS_CNFM_SEG 업로드 요청 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | XXPSS_DIM_OTHS_AGT/SALES_REP 업데이트 및 업로드 요청 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | XXPSS_DIM_OTHS_GDS_OFFICE_ID 업로드 요청 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | XXPSS_DIM_OTHS_AGT 업데이트 요청 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | [CUSBI] DB 임시테이블생성 / 추출 요청 | 류제문 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | ITRO | [CUSBI] DB 임시테이블생성 / 추출 요청 (월간 마일리지 실적보고) | 류제문 |  |  |  | 1 |  | 

## Slide 56: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ③여객주간보고
주간보고일 | 업무요청 채널 | 요청 내용 | 담당자 | 범용수행가능 | End- to -End Coverage | 신규개발 | 운영 | 관리/지원 | 분석계 외 업무
20230504 | 전화/메일/채팅 | XXPSS_FAC_PNR _TKT 테이블 재개발 | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | DDS - Mart 구축 | 조현찬 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | xxcm_bag : 과거 data, parquet 재생성 작업 (clean, general 영역) | 조현찬 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | PIP ODS Remodeling에 따라 PSSRE DMS변경 Test | 조현찬 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | PIP ODS Remodeling에 따라 PSSRE DMS변경 Test | 박상준 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | PIP ODS Remodeling에 따라 PSSRE DMS변경 Test | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | DL/JV 운송 부문 마트 개발 | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | DL/JV 운송 부문 마트 개발 | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | xxpss_rms_od_availability 기반으로 신규 주제영역 요청 | 구희진 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 메달리아시스템도입 | 류제문 |  | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 수속(Acceptance) 마트 재 개발 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 승객의 예약에서 탑승까지의절차에 관련된 마트 구성 개발 | 김상훈 |  | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 운송의 현장발권에대한 마트 구성 개발 | 김상훈 |  | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | e-Doc 분석 DB Redshift 구축 | 조미래 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 메달리아시스템도입 | 조미래 |  | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 수속(Acceptance) 마트 재 개발 | 김주선 |  | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 승객의 예약에서 탑승까지의절차에 관련된 마트 구성 개발 | 김주선 |  | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 운송의 현장발권에대한 마트 구성 개발 | 김주선 |  | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | e-Doc 분석 DB Redshift 구축 | 김상훈 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | ext_general_pss_rms.xxpss_rms_dailyfare 컬럼추가 재적재 | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | RMS 신규 파일 데이터 비교를 위한 임시 적재 추가 요청 | 조현찬 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | DMT Lab 참여 요청 (최영도G) | 구희진 |  |  |  |  |  | 1
20230504 | 전화/메일/채팅 | -.History(xxpss_fac_cm_pax_hst ) 마트 재 개발 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | -.History(xxpss_fac_cm_pax_hst ) 마트 재 개발 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | ODS History 초기적재 및 검증(2014~18년도) | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | Global 수화물시스템 수신 Data 연계 Mart 개발 (Irae 발생 정보등) | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | Global 수화물시스템 수신 Data 연계 Mart 개발 (Irae 발생 정보등) | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 국제선 발매 환불 금액 관련 로직 수정 및 BI 컬럼 추가 요청 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | 여객사업본부 성과평가지표 관련 신규 주제영역 개발 | 김진규 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | XXXCM/XXXPNR/XXXTKT/XXXINV 유지를 위한 glue/Airflow 개발 및 ETL (154개) | 조미래 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | XXXCM/XXXPNR/XXXTKT/XXXINV 유지를 위한 glue/Airflow 개발 및 ETL (154개) | 박상준 |  |  | 1 |  |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | Consolidation SP 모니터링을 위한 Report 개발 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | Consolidation SP 모니터링을 위한 Report 개발 | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | Crawlers Partition Key Mismatch인 경우 모니터링을 위한 개발 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | Airflow DAG 개발(PNR/TKT/CM) - Group Procedure 제거 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230504 | 전화/메일/채팅 | Airflow DAG 개발(PNR/TKT/CM) - Group Procedure 제거 | 박상준 |  |  |  | 1 |  | 
계 |  |  |  | 5 | 10 | 29 | 45 | 1 | 1

## Slide 57: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ③여객주간보고
주간보고일 | 업무요청 채널 | 요청 내용 | 담당자 | 범용수행가능 | End- to -End Coverage | 신규개발 | 운영 | 관리/지원 | 분석계 외 업무
20230428 | ITRO | DDS - dds용 cpn, tkt 2개 테이블 Mart 구성 procedure 개발 | 조현찬 | 1 |  | 1 |  |  | 
20230428 | ITRO | [PAXBI]Consolidation(Ticket영역) pssre VS pssdw 데이터 불일치확인 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | [PAXBI]Consolidation(Ticket영역) pssre VS pssdw 데이터 불일치확인 | 박상준 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | [PAXBI]Consolidation(Ticket영역) pssre VS pssdw 데이터 불일치확인 | 조미래 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | [자동발행] PSSDW 의 MetaData를 표준화 DB에 이관하기 위한 개발 | 김상훈 | 1 |  | 1 |  | 1 | 
20230428 | ITRO | 환불(TKT, CPN) 로직 수정 및 테이블, BI 컬럼 추가 요청 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | 출발일자 별 Daily Fare 표출 테이블 생성 요청 | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | [PAXBI] ACPS 일일실적 마트 수정 요청 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | [PAXBI] ACPS 일일실적 마트 수정 요청 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | XXPSS_FAC_REV_INTL_SEG 로직 수정 및 데이터 소급 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | 수하물 DB 개발(WorldTracer data BI 구현) | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | ITRO | 운송 History DB 재구성작업 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | 운송 TKT DB 구성 | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | ITRO | DL 운항 실적 신규 DB 구성 | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | ITRO | CHKIN 및 탑승권/수하물 History 구분 항목 추가 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | 중복, 적재 FLT 매뉴얼 삭제 작업 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | 라운지 repository 수정(Entry time 수정 및 카운터 타입 추가) | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | SSCI, 19년 실적, L/F 삭제 요청 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | 수하물 DB 개발(WorldTracer data BI 구현) | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | ITRO | 운송 History DB 재구성작업 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | 운송 TKT DB 구성 | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | ITRO | DL 운항 실적 신규 DB 구성 | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | ITRO | CHKIN 및 탑승권/수하물 History 구분 항목 추가 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | 중복, 적재 FLT 매뉴얼 삭제 작업 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | 라운지 repository 수정(Entry time 수정 및 카운터 타입 추가) | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | SSCI, 19년 실적, L/F 삭제 요청 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | ITRO | DMT 재구축 관련 AWS Design Lab 참석 요청 | 구희진 |  |  |  |  |  | 1
20230428 | 전화/메일/채팅 | XXPSS_FAC_PNR_TKT 테이블 재개발 | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | DDS - Mart 구축 | 조현찬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
20230428 | 전화/메일/채팅 | xxcm_bag : 과거 data, parquet 재생성 작업 (clean, general 영역) | 조현찬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20230428 | 전화/메일/채팅 | PIP ODS Remodeling | 조현찬 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | 운송 DLJV 마트 개발 | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | 메달리아시스템도입 | 류제문 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
20230428 | 전화/메일/채팅 | Baggage 마트 수정 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | Inmarsat 장착 항공기 I/F | 김상훈 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | e-Doc 분석 DB구축 | 조미래 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | PIP ODS Remodeling | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | 운송 DLJV 마트 개발 | 김주선 |  |  |  |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | 메달리아시스템도입 | 조미래 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
20230428 | 전화/메일/채팅 | Baggage 마트 수정 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 

## Slide 58: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ③여객주간보고
주간보고일 | 업무요청 채널 | 요청 내용 | 담당자 | 범용수행가능 | End- to -End Coverage | 신규개발 | 운영 | 관리/지원 | 분석계 외 업무
20230428 | 전화/메일/채팅 | Inmarsat 장착 항공기 I/F | 김주선 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | e-Doc 분석 DB구축 | 김상훈 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | ext_general_pss_rms.xxpss_rms_dailyfare 컬럼추가 재적재 | 구희진 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20230428 | 전화/메일/채팅 | RMS 신규 파일 데이터 비교를 위한 임시 적재 추가 요청 예정 (한재웅D) | 조현찬 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | DMT Lab 참여 요청 (최영도G) | 구희진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
20230428 | 전화/메일/채팅 | History(xxpss_fac_cm_pax_hst ) 마트 재 개발 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | History(xxpss_fac_cm_pax_hst ) 마트 재 개발 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | ODS History 초기적재 및 검증(2014~18년도) | 김주선 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20230428 | 전화/메일/채팅 | Global 수화물시스템 수신 Data 연계 Mart 개발 (Irae 발생 정보 등) | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | Global 수화물시스템 수신 Data 연계 Mart 개발 (Irae 발생 정보 등) | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | 국제선 발매 환불 금액 관련 로직 수정 및 BI 컬럼 추가 요청 | 김진규 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20230428 | 전화/메일/채팅 | 여객사업본부 성과평가지표 관련 신규 주제영역 개발 예정 | 김진규 |  |  | 1 |  |  | 
20230428 | 전화/메일/채팅 | XXXCM/XXXPNR/XXXTKT/XXXINV 유지를 위한 glue/Airflow 개발 및 ETL (154개) | 조미래 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20230428 | 전화/메일/채팅 | Consolidation SP 모니터링을 위한 Report 개발 | 김주선 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20230428 | 전화/메일/채팅 | XXXCM/XXXPNR/XXXTKT/XXXINV 유지를 위한 glue/Airflow 개발 및 ETL (154개) | 박상준 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20230428 | 전화/메일/채팅 | Consolidation SP 모니터링을 위한 Report 개발 | 구희진 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 59: [별첨] 운영 조직 업무 적정성 (Role 기반) 분석 ③여객주간보고
주간보고일 | 업무요청 채널 | 요청 내용 | 담당자 | 범용수행가능 | End- to -End Coverage | 신규개발 | 운영 | 관리/지원 | 분석계 외 업무
20230421 | ITRO | DDS - dds용 cpn, tkt 2개 테이블 Mart 구성 procedure 개발 | 조현찬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20230421 | ITRO | 여객 BI 권한 부여 신청 (정기성) | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230421 | ITRO | 3월 Corporate Priority 실적 자료 요청 | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230421 | ITRO | IAD 노선 신규 Flight 등록 요청 (KE8095/6) | 구희진 |  |  |  | 1 |  | 
20230421 | ITRO | 여객 DW(pssdm dev) 데이터 복제 요청 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | xxpss_rms_od_availability 기반으로 신규 주제영역 요청 | 구희진 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | XXPSS_FAC_PNR_TKT 테이블 재개발 | 구희진 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | DDS cpn, tkt 2개 테이블 Mart 구성 | 조현찬 |  |  | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | xxcm_bag : 과거 data, parquet 재생성 작업 (clean, general 영역) | 조현찬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | PIP ODS Remodeling에 따라 PSSRE DMS변경 Test | 조현찬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | DL/JV 운송 부문 마트 개발 | 김상훈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | PIP ODS Remodeling에 따라 PSSRE DMS변경 Test | 김상훈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | DL/JV 운송 부문 마트 개발 | 김주선 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | 메달리아시스템도입 | 류제문 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | 메달리아시스템도입 | 조미래 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | Baggage 마트 수정 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | Baggage 마트 수정 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | 수속 마트 개발 | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | 수속 마트 개발 | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | 운송절차 마트 개발 | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | 운송절차 마트 개발 | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | 운송 Ticketing 마트 개발 | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | 운송 Ticketing 마트 개발 | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | Inmarsat 장착 항공기 I/F | 김주선 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | Inmarsat 장착 항공기 I/F | 김상훈 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | e-Doc 분석 DB구축 | 조미래 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | e-Doc 분석 DB구축 | 김상훈 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | ext_general_pss_rms.xxpss_rms_dailyfare 컬럼추가 재적재 | 구희진 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20230421 | 전화/메일/채팅 | RMS 신규 파일 데이터 비교를 위한 임시 적재 추가 요청 예정(한재웅D) | 조현찬 |  |  |  | 1 |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | DMT Lab 참여 요청 (최영도G) | 구희진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
20230421 | 전화/메일/채팅 | History(xxpss_fac_cm_pax_hst ) 마트 재 개발 | 김상훈 |  |  |  | 1 |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | History(xxpss_fac_cm_pax_hst ) 마트 재 개발 | 김주선 |  |  |  | 1 |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | ODS History 초기적재 및 검증(2014~18년도) | 김주선 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20230421 | 전화/메일/채팅 | Global 수화물시스템 수신 Data 연계 Mart 개발 (Irae 발생 정보 등) | 김상훈 |  |  | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | Global 수화물시스템 수신 Data 연계 Mart 개발 (Irae 발생 정보 등) | 김주선 |  |  | 1 |  |  | 
20230421 | 전화/메일/채팅 | 국제선 발매 환불 정보 적재 로직 수정 개발 | 김진규 |  |  |  | 1 |  | 
계 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A